- ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении основных видов работ и показателей по Мостовскому РУП ЖКХ за период с 28.01.2019г. по 01.02.2019г.

| № п/п | Наименование работ | Задание | Выполнение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала года |  |  | в т.ч. за отчетный период |
| 1. | Обращения граждан | Поступило: обращений заявок | 4 (2018 год -4) 528 (2018 год – 709) выполнено 516 просрочено 4 |  |  | - 2 на рассмотрении - 02на контроле - 1 просрочено – 0 - 157 выполнено – 154 |
|  | отв.Сапарова О.О. |  |  |  |  |  |
|  | отв. Апанович А.А. |  |  |  |  |  |
|  | Капремонт жилфонда | 723 171,00 руб. в т.ч. 300 000,00 руб. - отчисления населения; 423 171,00 руб. - местный бюджет в т.ч.: 1 кв. – 40 000,00 руб. Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта – 7000 м.кв. | Выполнено: Оплачено: – за счет районного бюджета; – за счет отчисл. насел. |  |  | «Капитальный ремонт жилого дома №47 по улице Советской в городе Мосты»: сантехнические работы. |
|  | отв. Скоробога- тый С.В. |  |  |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт жилфонда | 93 260,00 руб.- местный бюджет в т.ч.: 1 кв. – 28 000,00 руб. текущий ремонт подъездов многоквартир-ных жилых домов – 15 ед. | Выполнено: Оплачено: |  |  | -ремонт кровли ж.д. №15 по ул.К.Цеткин, №10, №12 по пр-ту Юности в г. Мосты – 34 м.кв.; - ремонт подъезда ж.д.№8а по пр-ту Мира, в г.Мосты; |
|  | отв. Скоробога-тый С.В. |  |  |  |  |  |
| 4. | Капремонт благоустройства | 214 700,00 руб– местный бюджет в т.ч.: 1 кв. – 30 000,00 руб. |  |  |  |  |
|  | отв. Скоробога- тый С.В. |  |  |  |  |  |
| 5. | Текущее содержание объектов благоустройства | 895 300,00 руб– местный бюджет в т.ч.: 1 кв. – 260 000,00 руб. - текущее благ-во – 500 300,00 руб. - содержание дорог–220 000,00 руб. - уличное освещение – 175 000,00 руб. | Выполнено: |  | Оплачено: | - формовочная обрезка с дроблением 21 деревьев по ул. 30 лет ВЛКСМ в г.Мосты; - вырубка кустарника в районе левобережной части, ул.Зеленая в г.Мосты – 4840 м.кв.; - ямочный ремонт ул.Советская,, ул.Кольцевая – 35 м.кв.; - валка деревьев (ул.Занеманская) – 1,97 м.куб. |
|  | отв. Скоробога- тый С.В. |  |  |  |  |  |
| 6. | Заготовка топли-ва:- дрова - щепа - опилки | 7500 м3 в т.ч.: январь: 670м3 20 000 м3 в т.ч.: январь: 2030м3 300 м3 в т.ч.: январь: 25м3 | 697 м3 1475м3 0м3 | - Б.Озерки – 318м3 - Пацевичи - 249м3 - Лунно - 59м3 - Дубно - 30м3 - М. Правые– 13м3 - Мосты – 0м3 - склад Мосты - 28м3 - Мосты – 1475м3 - Мосты – 0м3 |  | - 80м3 - 15м3 - 0м3 - 0м3 - 5м3 - 0м3 - 0м3 - 235м3 - 0м3 |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |  |
| 7. | Замена тепловых сетей | 4500 м |  |  |  | - проведение проектно-изыскательских работ по 8 проектам модернизации тепловых сетей |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |  |
| 8. | Строительство двух станций обезжелезивания контейнерного типа в агрого-родке Гудевичи Мостовского района | 70 000 руб. –областной бюджет |  |  |  | - проведение проектно-изыскательских работ |
| 9. | Строительство станции обезжелезивания контейнерного типа в агрого-родке Дубно Мостовского района | 50 000 руб. –областной бюджет |  |  |  | - проведение проектно-изыскательских работ |
| 10. | Строительство станции обезжелезивания контейнерного типа в агрого-родке Хартица Мостовского района | 50 000 руб. –областной бюджет |  |  |  | - проведение проектно-изыскательских работ |
| 11. | Претензионно- исковая работа | Население: просроченная задолженность на 01.01.2018г. – 27,15 тыс. руб. Население: просроченная задолженность на 01.01.2019г. – 28,26 тыс. руб. (+4,1 % с начала 2018 года, +7,5% к ноябрю 2018г.) Население: собираемость платежей за ЖКУ декабрь м-ц – начислено 288,06 тыс.руб., оплачено 282,45 тыс.руб. (98%) |  |  |  | - посещено 11 неплательщиков на дому; - работа с должниками: оплачено 6 должни-ками в кассу РСЦ 308,75 руб. просроченной задолженности; - оформлено нотариальных надписей на 8должников на сумму 1319,81 руб.; |
|  | отв.Сапарова О.О. |  |  |  |  |  |
|  | отв. Шамбер Д.И. | Всего просроченная задолженность на 01.01.2018г. – 196,00 тыс. руб. Всего просроченная задолженность на 01.01.2019г. – 205,33 тыс. руб. (+4,8 % с начала 2018 года, +4,5 % к ноябрю 2018г.), в т.ч.: - коммунальные услуги 75,78 тыс. руб.; - с/х организации – 42,27 тыс. руб. в т.ч.: - коммунальные услуги 30,77 тыс. руб.; - бюджетные организации – 7,18 тыс. руб. в т.ч.: - коммунальные услуги 0,06 тыс. руб.; - ЖСПК – 0,31 тыс.руб. |  |  |  | – направлено 4 претензии о неисполнении договорных обязательств; – возбуждено 1 исполнительное производство. |

Зам. главного инженера Мостовского РУП ЖКХ                                                                                                       Г.В.Грико