- ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении основных видов работ и показателей по Мостовскому РУП ЖКХ за период с 02.01.2019г. по 04.01.2019г.

| № п/п | Наименование работ | Задание | Выполнение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала года |  |  | в т.ч. за отчетный период |
| 1. | Обращения граждан | Поступило: обращений заявок | 0 (2018 год -0) 50 (2018 год – 102) выполнено 49 |  |  | - 0 на рассмотрении - 0 на контроле - 1 просрочено – 0 - 50 выполнено – 49 |
|  | отв.Сапарова О.О. |  |  |  |  |  |
|  | отв. Апанович А.А. |  |  |  |  |  |
|  | Капремонт жилфонда | 723 171,00 руб. в т.ч. 300 000,00 руб. - отчисления населения; 423 171,00 руб. - местный бюджет в т.ч.: 1 кв. – 40 000,00 руб. Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта – 7000 м.кв. |  |  |  |  |
|  | отв. Скоробога- тый С.В. |  |  |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт жилфонда | 93 260,00 руб.- местный бюджет в т.ч.: 1 кв. – 28 000,00 руб. текущий ремонт подъездов многоквартир-ных жилых домов – 15 ед. |  |  |  | - очистка кровель жилых домов от снега |
|  | отв. Скоробога-тый С.В. |  |  |  |  |  |
| 4. | Капремонт благоустройства | 214 700,00 руб– местный бюджет в т.ч.: 1 кв. – 30 000,00 руб. |  |  |  |  |
|  | отв. Скоробога- тый С.В. |  |  |  |  |  |
| 5. | Текущее содержание объектов благоустройства | 895 300,00 руб– местный бюджет в т.ч.: 1 кв. – 260 000,00 руб. - текущее благ-во – 500 300,00 руб. - содержание дорог–220 000,00 руб. - уличное освещение – 175 000,00 руб. |  |  |  | - очистка от снега улиц и дворовых территорий г. Мосты; - формовочная обрезка 17 деревьев по ул.Советская, Дачная в г.Мосты; - валка дерева по ул.Садовая в г.Мосты – 1,5 м.куб. |
|  | отв. Скоробога- тый С.В. |  |  |  |  |  |
| 6. | Заготовка топли-ва:- дрова - щепа - опилки | 7500 м3 в т.ч.: январь: 670м3 20 000 м3 в т.ч.: январь: 2030м3 300 м3 в т.ч.: январь: 25м3 | 74 м3 500м3 0м3 | - Б.Озерки – 42м3 - Пацевичи - 32м3 - Лунно - 0м3 - Дубно - 0м3 - М. Правые– 0м3 - Мосты – 0м3 - склад Мосты - 0м3 - Мосты – 500м3 - Мосты – 0м3 |  | - 42м3 - 32м3 - 0м3 - 0м3 - 0м3 - 0м3 - 0м3 - 500м3 - 0м3 |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |  |
| 7. | Замена тепловых сетей | 4500 м |  |  |  |  |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |  |
| 8. | Претензионно- исковая работа | Население: просроченная задолженность на 01.01.2018г. – 27,15 тыс. руб. Население: просроченная задолженность на 01.12.2018г. – 26,30 тыс. руб. (-3,1 % с начала 2018 года, +12,7% к октябрю 2018г.) Население: собираемость платежей за ЖКУ ноябрь м-ц – начислено 273,59 тыс.руб., оплачено 271,17 тыс.руб. (99,1%) |  |  |  | - работа с должниками: оплачено 12 должни-ками в кассу РСЦ 770,87 руб. просроченной задолженности; |
|  | отв.Сапарова О.О. |  |  |  |  |  |
|  | отв. Шамбер Д.И. | Всего просроченная задолженность на 01.01.2018г. – 196,00 тыс. руб. Всего просроченная задолженность на 01.12.2018г. – 196,40тыс. руб. (+0,2 % с начала 2018 года, -31,9 % к октябрю 2018г.), в т.ч.: - коммунальные услуги 65,69 тыс. руб.; - с/х организации – 39,02 тыс. руб. в т.ч.: - коммунальные услуги 27,2 тыс. руб.;; - бюджетные организации – 3,86 тыс. руб. в т.ч.: - коммунальные услуги 0,39 тыс. руб.; |  |  |  |  |

Зам. главного инженера Мостовского РУП ЖКХ                                                                                                       Г.В.Грико