- ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении основных видов работ и показателей по Мостовскому РУП ЖКХ за период с 29.04.2019г. по 04.05.2019г.

| № п/п | Наименование работ | Задание | Выполнение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала года |  |  | в т.ч. за отчетный период |
| 1. | Обращения граждан | Поступило: обращений заявок | 12 (2018 год -13) 2941 в т.ч.консультации – 1407 выполнено 2881 (2018 год – 2399) |  |  | - 1 на рассмотрении – 1 на контроле - 1 просрочено – 0 - 250 (в т.ч. 154 консультации) выполнено – 243 просрочено - 0 |
|  | отв.Сапарова О.О. |  |  |  |  |  |
|  | отв. Апанович А.А. |  |  |  |  |  |
|  | Капремонт жилфонда | 723 171,00 руб. в т.ч. 300 000,00 руб. - отчисления населения; 423 171,00 руб. - местный бюджет в т.ч.: 1-2 кв. – 190 000,00 руб. Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта – 7000 м.кв. в т.ч 1-2 кв.- 3000 кв.м. | Выполнено:123 539,74 руб. Оплачено: 136 977,89 руб. в том числе: 58 226,34 руб. – за счет районного бюджета; 78 751,55 руб. – за счет отчисл. насел. Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта-955 м.кв. |  |  | «Капитальный ремонт жилого дома №49 по улице Советской в городе Мосты»: комплектация материалами, разборка отмостки, устройство ограждений экранов балконов, сантехработы |
|  | отв. Скоробога- тый С.В. |  |  |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт жилфонда | 93 260,00 руб.- местный бюджет в т.ч.: 1-2 кв. – 51 000,00 руб. текущий ремонт подъездов многоквартир-ных жилых домов – 20 ед. в т.ч. 1-2 кв. – 8 ед. | Выполнено: 25 290,80 руб. Оплачено: 29 455,66 руб. - 5 ед. |  |  | - ремонт 2-го подъезда ж.д.№82а по ул. Зеленой в г.Мосты; - ремонт МАФ ж.д. №2 по пр-ту Юности в г. Мосты; |
|  | отв. Скоробога-тый С.В. |  |  |  |  |  |
| 4. | Капремонт благоустройства | 214 700,00 руб– местный бюджет в т.ч.: 1-2 кв. – 110 000,00 руб. | Выполнено: 2 958,37 руб. |  | Оплачено: 1 533,14 руб. |  |
|  | отв. Скоробога- тый С.В. |  |  |  |  |  |
| 5. | Текущее содержание объектов благоустройства | 895 300,00 руб– местный бюджет в т.ч.: 1-2 кв. – 445 000,00 руб. - текущее благ-во – 500 300,00 руб. - содержание дорог–220 000,00 руб. - уличное освещение – 175 000,00 руб. | Выполнено: 386 164,05 руб. 180797,56 руб. 113635,66 руб. 91730,83 руб. |  | Оплачено: 522 815,72 руб. 281592,66 руб. 97221,14 руб. 144001,92 руб. | – окоска газонов – 5 га; - ямочный ремонт ул. Кольцевая в г.Мосты – 62 м.кв.; - нанесение дорожной разметки на улицах г.Мосты; |
|  | отв. Скоробога- тый С.В. |  |  |  |  |  |
| 6. | Заготовка топли-ва:- дрова - щепа - опилки | 7500 м3 в т.ч.: январь-апрель: 2510м3 20 000 м3 в т.ч.: январь-апрель: 7990м3 300 м3 в т.ч.: январь-апрель: 100м3 | 5040 м3 8787,8м3 30м3 | - Б.Озерки – 1722м3 - Пацевичи - 1368м3 - Лунно - 1058м3 - Дубно - 693м3 - М. Правые– 60м3 - Мосты – 45м3 - склад Мосты - 28м3 - Мосты – 8787,8м3 - Мосты – 30м3 |  | - 0м3 - 0м3 - 0м3 - 197м3 - 18м3 - 0м3 - 0м3 - 0м3 - 24м3 |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |  |
| 7. | Замена тепловых сетей | 4500 м 311 679,43 руб. – областной бюджет |  |  |  | - проведение проектно-изыскательских работ по 7 проектам модернизации тепловых сетей (госэкспертиза) |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |  |
| 8. | Строительство двух станций обезжелезивания контейнерного типа в агрого-родке Гудевичи Мостовского района | 70 000 руб. – областной бюджет 100 000 руб. – республиканский бюджет |  |  |  | - проведение проектно-изыскательских работ (госэкспертиза) |
| 9. | Строительство станции обезжелезивания контейнерного типа в агрого-родке Дубно Мостовского района | 50 000 руб. –областной бюджет 100 000 руб. –республиканский бюджет |  |  |  | - проведение проектно-изыскательских работ (госэкспертиза); - проведение конкурса на выполнение строительно-монтажных работ «под ключ» по cтроительству станции обезжелезивания контейнерного типа |
| 10. | Строительство станции обезжелезивания контейнерного типа в агрого-родке Хартица Мостовского района | 50 000 руб. –областной бюджет 60 000 руб. –республиканский бюджет |  |  |  | - проведение проектно-изыскательских работ (госэкспертиза); - проведение конкурса на выполнение строительно-монтажных работ «под ключ» по cтроительству станции обезжелезивания контейнерного типа |
| 11. | Претензионно- исковая работа | Население: просроченная задолженность на 01.01.2019г. – 28,26 тыс. руб. Население: просроченная задолженность на 01.04.2019г. – 27,26 тыс. руб. (-3,5 % с начала 2019 года) Население: собираемость платежей за ЖКУ: начислено за март м-ц 278,91 тыс.руб., оплачено 272,81 тыс.руб. (97,8%) |  |  |  | - посещено 9 неплательщиков на дому, проведена и оформлена 1 беседа; - работа с должниками: оплачено 9 должниками в кассу РСЦ 905,52 руб. просроченной задолженности; -выслано 15 уведомлений нанимателям жилых помещений о возможности прекращения предоставления ЖКУ; |
|  | отв.Сапарова О.О. |  |  |  |  |  |
|  | отв. Шамбер Д.И. | Всего просроченная задолженность на 01.01.2019г. – 205,33 тыс. руб. Всего просроченная задолженность на 01.04.2019г. – 289,30 тыс. руб. (+40,9% с начала 2019 года), в т.ч.: - коммунальные услуги 43,75 тыс. руб.; - с/х организации – 71,91тыс. руб. в т.ч.: - коммунальные услуги 54,95 тыс. руб.; - бюджетные организации – 86,88 тыс. руб., в т.ч.: - коммунальные услуги 2,13 тыс. руб.; - ЖСПК – 1,58 тыс.руб. |  |  |  | – направлено 14 претензий о неисполнении договорных обязательств; – возбуждено 2 исполнительных производства; – оформлено 2 исполнительные надписи |

Зам. главного инженера Мостовского РУП ЖКХ                                                                                                       Г.В.Грико