- ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении основных видов работ и показателей по Мостовскому РУП ЖКХ за период с 01.07.2019г. по 05.07.2019г.

| № п/п | Наименование работ | Задание | Выполнение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала года |  |  | в т.ч. за отчетный период |
| 1. | Обращения граждан | Поступило: обращений заявок | 17 (2018 год -19) 3951 в т.ч. консультации – 2067 выполнено 3845 (2018 год – 3683) |  |  | - 1 на рассмотрении – 1 на контроле – 1 просрочено – 0 - 89 (в т.ч. 61 консультации) выполнено – 85 просрочено – 0 |
|  | отв.Сапарова О.О. |  |  |  |  |  |
|  | отв. Апанович А.А. |  |  |  |  |  |
|  | Капремонт жилфонда | 723 171,00 руб. в т.ч. 300 000,00 руб. - отчисления населения; 423 171,00 руб. - местный бюджет в т.ч.: 1-2 кв. – 140 000,00 руб. Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта – 7000 м.кв. в т.ч 1-2 кв.- 3000 кв.м. | Выполнено: 355 272,70 руб. Оплачено: 268 649,77 руб. в том числе: 131 943,79 руб. – за счет районного бюджета; 136 705,98 руб. – за счет отчисл. насел. Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта-2993 м.кв. |  |  | «Капитальный ремонт жилого дома №49 по улице Советской в городе Мосты»: ремонт фасадов, кровельные работы, заполнение оконных проемов подвальных помещений: «Капитальный ремонт жилого дома №26 по улице Жукова в городе Мосты»: демонтаж плит парапета, отбивка штукатурки цоколя и отмостки из а/бетона, сантехнические работы. |
|  | отв. Скоробога- тый С.В. |  |  |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт жилфонда | 93 260,00 руб.- местный бюджет в т.ч.: 1-2 кв. – 39 880,00 руб. текущий ремонт подъездов многоквартир-ных жилых домов – 20 ед. в т.ч. 1-2 кв.–8 ед. | Выполнено: 49 135,61 руб. Оплачено: 39 877,43 руб. - 8 ед. |  |  | – ремонт кровли ж.д. №8 по пр. Юности, ж.д. №15 по ул. К.Цеткин в г. Мосты – 15 м.кв.; - текущий ремонт подъезда №1 ж.д. №82а по ул. Зеленой. |
|  | отв. Скоробога-тый С.В. |  |  |  |  |  |
| 4. | Капремонт благоустройства | 214 700,00 руб– местный бюджет в т.ч.: 1-2 кв. – 2 005,15 руб. | Выполнено: 3 430,01 руб. |  | Оплачено: 2 004,78 руб. |  |
|  | отв. Скоробога- тый С.В. |  |  |  |  |  |
| 5. | Текущее содержание объектов благоустройства | 895 300,00 руб– местный бюджет в т.ч.: 1-2 кв. – 646 015,49 руб. - текущее благ-во – 345 437,81 руб. - содержание дорог–168 871,22 руб. - уличное освещение – 131 704,83 руб. | Выполнено: 496 768,45 руб. 326 861,71 руб. 172 552,93 руб. 130 760,12 руб. |  | Оплачено: 767 028,13 руб. 424 857,78 руб. 202 919,19 руб. 139 251,16 руб. | – выкашивание газонов – 17 га; - текущий ремонт пешеходного подвесного моста через р. Неман в г.Мосты – 146 м.; - ремонт тротуарной дорожки по ул.К.Цеткин– 2,5 м.кв; |
|  | отв. Скоробога- тый С.В. |  |  |  |  |  |
| 6. | Заготовка топли-ва:- дрова - щепа - опилки | 7500 м3 в т.ч.: январь-июнь: 3510м3 20 000 м3 в т.ч.: январь- июнь: 11790м3 300 м3 в т.ч.: январь- июнь: 150м3 | 7191 м3 8787,8м3 110м3 | - Б.Озерки – 1904м3 - Пацевичи - 1950м3 - Лунно - 1798м3 - Дубно - 744м3 - М. Правые– 78м3 - Мосты – 45м3 - склад Мосты - 28м3 - Мосты – 8787,8м3 - Мосты – 110м3 |  | - 27м3 - 108м3 - 66 м3 - 0м3 - 0м3 - 14м3 - 0м3 - 0м3 - 0м3 |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |  |
| 7. | Замена тепловых сетей | 4500 м 311 679,43 руб. – областной бюджет |  |  |  | - проведение проектно-изыскательских работ по 2 проектам модернизации тепловых сетей (госэкспертиза), закупка материалов; - модернизация участков тепловых сетей в агрогородке Гудевичи |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |  |
| 8. | Строительство двух станций обезжелезивания контейнерного типа в агрого-родке Гудевичи Мостовского района | 70 000 руб. – областной бюджет 100 000 руб. – республиканский бюджет |  |  |  | - проведение конкурса на выполнение строительно-монтажных работ «под ключ» по cтроительству станции обезжелезивания контейнерного типа (повторный) |
| 9. | Строительство станции обезжелезивания контейнерного типа в агрого-родке Дубно Мостовского района | 50 000 руб. –областной бюджет 100 000 руб. –республиканский бюджет |  |  |  | - заключенен договор с генподрядчиком на выполнение СМР |
| 10. | Строительство станции обезжелезивания контейнерного типа в агрого-родке Хартица Мостовского района | 50 000 руб. –областной бюджет 60 000 руб. –республиканский бюджет |  |  |  | - заключен договор с генподрядчиком на выполнение СМР |
| 11. | Претензионно- исковая работа | Население: просроченная задолженность на 01.01.2019г. – 28,26 тыс. руб. Население: просроченная задолженность на 01.06.2019г. – 29,20 тыс. руб. (+3,3 % с начала 2019 года, -4,6 % к апрелю 2019г) Население: собираемость платежей за ЖКУ: начислено за май м-ц 207,81 тыс.руб., оплачено 202,84 тыс.руб. (97,6%) |  |  |  | - работа с должниками: оплачено 8 должниками в кассу РСЦ 560,07 руб. просроченной задолженности; |
|  | отв.Сапарова О.О. |  |  |  |  |  |
|  | отв. Шамбер Д.И. | Всего просроченная задолженность на 01.01.2019г. – 205,33 тыс. руб. Всего просроченная задолженность на 01.06.2019г. – 211,93 тыс. руб. (+3,2% с начала 2019 года), в т.ч.: - коммунальные услуги 107,07 тыс. руб.; - с/х организации – 78,76 тыс. руб. в т.ч.: - коммунальные услуги 61,43 тыс. руб.; - бюджетные организации – 7,29 тыс. руб., в т.ч.: - коммунальные услуги 4,16 тыс. руб.; - ЖСПК – 1,34 тыс.руб. |  |  |  | – направлено 17 претензий о неисполнении договорных обязательств; – возбуждено 3 исполнительных производства; – оформлено 5 исполнительные надписи |

Зам. главного инженера Мостовского РУП ЖКХ                                                                                                       Г.В.Грико