- ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении основных видов работ и показателей по Мостовскому РУП ЖКХ за период с 11.03.2019г. по 15.032019г.

| № п/п | Наименование работ | Задание | Выполнение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала года |  |  | в т.ч. за отчетный период |
| 1. | Обращения граждан | Поступило: обращений заявок | 8 (2018 год -10) 1474 (2018 год – 1448) выполнено 1456 |  |  | - 2 на рассмотрении – 1 на контроле - 1 просрочено – 0 - 202 выполнено – 201 просрочено -1 |
|  | отв.Сапарова О.О. |  |  |  |  |  |
|  | отв. Апанович А.А. |  |  |  |  |  |
|  | Капремонт жилфонда | 723 171,00 руб. в т.ч. 300 000,00 руб. - отчисления населения; 423 171,00 руб. - местный бюджет в т.ч.: 1 кв. – 40 000,00 руб. Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта – 7000 м.кв. в т.ч 1 кв.- 1000 кв.м. | Выполнено: Оплачено: 110 394,60 руб. в том числе: 58 226,34 руб. – за счет районного бюджета; 52 168,26 руб. – за счет отчисл. насел. |  |  | «Капитальный ремонт жилого дома №47 по улице Советской в городе Мосты»: монтаж тамбурных и входных в подвал дверей |
|  | отв. Скоробога- тый С.В. |  |  |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт жилфонда | 93 260,00 руб.- местный бюджет в т.ч.: 1 кв. – 28 000,00 руб. текущий ремонт подъездов многоквартир-ных жилых домов – 20 ед. в т.ч. 1 кв. – 3 ед. | Выполнено: 9453,54 руб. Оплачено: 13619,12 руб. - 2 ед. |  |  | - ремонт кровли ж.д. №15 по ул.К. Цеткин в г. Мосты – 8 м.кв.; - ремонт 2-го подъезда ж.д.№47 по ул. Советской в г.Мосты; - ремонт отмостки ж.д. №5 по ул.К. Цеткин в г. Мосты |
|  | отв. Скоробога-тый С.В. |  |  |  |  |  |
| 4. | Капремонт благоустройства | 214 700,00 руб– местный бюджет в т.ч.: 1 кв. – 30 000,00 руб. |  |  |  |  |
|  | отв. Скоробога- тый С.В. |  |  |  |  |  |
| 5. | Текущее содержание объектов благоустройства | 895 300,00 руб– местный бюджет в т.ч.: 1 кв. – 260 000,00 руб. - текущее благ-во – 500 300,00 руб. - содержание дорог–220 000,00 руб. - уличное освещение – 175 000,00 руб. | Выполнено: 126992,98 руб. 81044,26 руб. 21662,14 руб. 24286,58 руб. |  | Оплачено: 231416,11 руб. 127665,65 руб. 52028,40 руб. 51722,06 руб. | - формовочная обрезка с дроблением 5 деревьев в г.Мосты; – уборка смета с улиц города Мосты; - очистка люков ливневой канализации по ул. Советской, ул.Советская в г. Мосты; - посадка 250 деревьев на территории г.Мосты |
|  | отв. Скоробога- тый С.В. |  |  |  |  |  |
| 6. | Заготовка топли-ва:- дрова - щепа - опилки | 7500 м3 в т.ч.: январь-март: 2010м3 20 000 м3 в т.ч.: январь-март: 6090м3 300 м3 в т.ч.: январь-март: 75м3 | 2995 м3 5455,1м3 6м3 | - Б.Озерки – 991м3 - Пацевичи - 871м3 - Лунно - 859м3 - Дубно - 154м3 - М. Правые– 37м3 - Мосты – 45м3 - склад Мосты - 28м3 - Мосты – 5455,1м3 - Мосты – 6м3 |  | - 100м3 - 114м3 - 28м3 -42м3 - 0м3 - 45м3 - 0м3 - 0м3 - 6м3 |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |  |
| 7. | Замена тепловых сетей | 4500 м |  |  |  | - проведение проектно-изыскательских работ по 7 проектам модернизации тепловых сетей (госэкспертиза) |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |  |
| 8. | Строительство двух станций обезжелезивания контейнерного типа в агрого-родке Гудевичи Мостовского района | 70 000 руб. –областной бюджет 100 000 руб. –республиканский бюджет |  |  |  | - проведение проектно-изыскательских работ (госэкспертиза) |
| 9. | Строительство станции обезжелезивания контейнерного типа в агрого-родке Дубно Мостовского района | 50 000 руб. –областной бюджет 100 000 руб. –республиканский бюджет |  |  |  | - проведение проектно-изыскательских работ (госэкспертиза) |
| 10. | Строительство станции обезжелезивания контейнерного типа в агрого-родке Хартица Мостовского района | 50 000 руб. –областной бюджет 60 000 руб. –республиканский бюджет |  |  |  | - проведение проектно-изыскательских работ (госэкспертиза) |
| 11. | Претензионно- исковая работа | Население: просроченная задолженность на 01.01.2019г. – 28,26 тыс. руб. Население: просроченная задолженность на 01.03.2019г. – 37,25 тыс. руб. (+31,8 % с начала 2019 года) Население: собираемость платежей за ЖКУ: начислено за январь м-ц 310,28 тыс.руб., оплачено 305,59 тыс.руб. (98,5%); начислено за февраль м-ц 282,43 тыс.руб., |  |  |  | - работа с должниками: оплачено 9 должни-ками в кассу РСЦ 1049,64 руб. просроченной задолженности; -выслано 28 уведомление нанимателям жилых помещений о возможности прекращения предоставления ЖКУ; |
|  | отв.Сапарова О.О. |  |  |  |  |  |
|  | отв. Шамбер Д.И. | Всего просроченная задолженность на 01.01.2019г. – 205,33 тыс. руб. Всего просроченная задолженность на 01.02.2019г. – 180,10 тыс. руб. (-12,3% с начала 2018 года), в т.ч.: - коммунальные услуги 78,11 тыс. руб.; - с/х организации – 447,23 тыс. руб. в т.ч.: - коммунальные услуги 35,66 тыс. руб.; - бюджетные организации – 6,30 тыс. руб. |  |  |  | – направлено 9 претензии о неисполнении договорных обязательств; – возбуждено 1 исполнительное производство. |

Зам. главного инженера Мостовского РУП ЖКХ                                                                                                       Г.В.Грико