- ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении основных видов работ и показателей по Мостовскому РУП ЖКХ за период с 31.07.2023г. по 04.08.2023г.

| № п/п | Наименование работ | Задание | Выполнение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала года |  |  | в т.ч. за отчетный период |
| 1. | Обращения граждан | Поступило: обращений заявок | 51 (2022 год -37) 2836 Выполнено в срок – 2820 (2022 год – 2970) |  |  | - 0 на рассмотрении – 0 на контроле – 2 просрочено – 0 - 86 выполнено – 69 просрочено – 0 в работе – 17 |
|  | отв. Данцевич А.Н. |  |  |  |  |  |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |  |  |
| 2. | Капремонт жилфонда | 1 987 929,00 руб. в т.ч. 1 207 929,00 руб. - местный бюджет 780 000,00 руб. - отчисления населения Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта – 10000 м.кв. в т.ч. 9 мес. – 3,8 тыс. м.кв. | Выполнено: 1089 314,42 руб. Оплачено: 1089 314,42 руб. в т.ч. 817 462,62 руб. – за счет районного бюджета 271 851,80 руб.– за счет отчислений населения Ввод в эксплуатацию жил. домов после капремонта - 3840,9 м.кв. |  |  | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №13 по улице К.Цеткин в городе Мосты: демонтажные работы, штукатурка цоколя |
|  | отв. Скоробогатый С.В. |  |  |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт жилфонда | 126 053,00 руб.- местный бюджет в т.ч.: текущий ремонт подъездов многоквартир-ных жилых домов – 10 ед. в т.ч.: 9 мес. – 8 ед. | Выполнено: 32 239,61 руб. Оплачено: 37 646,14 руб. - 6 ед. |  |  | - текущий ремонт кровель ж.д. №11 по ул. К. Цеткин – 13 м.кв. |
|  | отв. Скоробогатый С.В. |  |  |  |  |  |
| 4. | Капремонт благоустройства | 430 000,00 руб. – местный бюджет | Выполнено: 316 694,55 руб. |  | Оплачено: 299 592,09 руб. | Благоустройство дворовых территорий в районе жилых домов №47, №49. №51 по улице Советской, №3. №5. №7 по улице Клары Цеткин в городе Мосты: установка дорожного и тротуарного борта, устройство покрытий из плит тротуарных |
|  | отв. Скоробогатый С.В. |  |  |  |  |  |
| 5. | Текущее содержание объектов благоустройства | 1 663 710,00 руб.– местный бюджет в т.ч. - 150 содержание придвор. территорий – 100000,00 руб. - 151 текущее сод. благ-ва – 613710,00 руб. -152 уличное освещение – 380000,00 руб. - 153 содержание УДС – 250000,00 руб. - 838 ремонт дорожной сети-750000,00 р. - 146 текущий и капремонт УДС – 100000,00 руб. | Выполнено: 1 035 101,33 руб. 87546,76 руб. 410153,49 руб. 187142,07 руб. 211300,21 руб. 118135,58 руб. 20843,22 руб. |  | Оплачено: 1 139 496,59 руб. 80418,34 руб. 355735,61 руб. 180512,69 руб. 200995,22 руб. 306628,93 руб. 15200,80 руб. | – окоска газонов улиц Строителей, Советская, 40 лет БССР, пр-т Юности в г. Мосты; - обрезка кустарника по ул. Ленина, Строителей, Советской в г. Мосты; - валка 2 деревьев по ул. Северной; - уборка городского кладбища |
|  | отв. Скоробогатый С.В.. |  |  |  |  |  |
| 6. | Заготовка топлива: - дрова - щепа - опилки | 9000 пл. м3 в т.ч. январь-август – 5500 пл. м3 17800 пл. м3 в т.ч. январь-август – 11600 пл. м3 300 м3 в т.ч. январь-июль– 200 пл. м3 | 2998 пл. м3 9969 пл. м3 214 пл. м3 | - Б.Озерки – 903 пл. м3 - Пацевичи – 1016 пл. м3 - Лунно - 578 пл. м3 - Дубно - 630 пл. м3 - М. Правые– 0 пл. м3 - Мосты – 0 пл. м3 - склад Мосты– 116 пл.м3 - Мосты – 9969 пл. м3 - Мосты – 214 пл. м3 |  | - 0 пл. м3 - 50 пл. м3 - 0 пл. м3 - 335 пл. м3 - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 - 292 пл. м3 - 29 пл. м3 |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |  |
| 7. | Перебуривание артезианских скважин № 45168/89 и № 5/92 водозабора города Мосты с модернизаций водоводов | 652 982,00 руб. – областной бюджет | Оплачено: 234 165,46 руб. |  |  | - решением Гродненского ОСД от 31.01.2023 г. №489 генподрядной подрядной организацией на выполнение СМР определено УП «Гродненское СПМК-70»; - заключен договор строительного подряда с УП «Гродненское СПМК-70» |
| 8. | Модернизация КНС №1 в г. Мосты | 891 684,00 руб. – областной бюджет | Оплачено: 2137,17 руб. |  |  | - решением Гродненского ОСД от 21.02.2023 г. №496 генподрядной подрядной организацией на выполнение СМР определено УП «Гродненское СПМК-70» - заключение договора строительного подряда с УП «Гродненское СПМК-70» |
| 9. | Модернизация системы водоснабжения по улице Советская в городе Мосты | 420 000,00 руб. – областной бюджет | Оплачено: 231117,10 руб. |  |  | - решением Гродненского ОСД от 21.02.2023 г. №496 генподрядной подрядной организацией на выполнение СМР определено УП «Гродненское СПМК-70» - выполнение строительно-монтажных работ УП «Гродненское СПМК-70» |
| 10. | Капитальный ремонт с модернизацией бани по переулку Северному, 7 в городе Мосты | 850 000,00 руб. – районный бюджет | Выполнено: 132061,28 руб. |  |  | - кровельные работы; - утепление наружных стен плитами минераловатными |
| 11. | Претензионно- исковая работа | Население: просроченная задолженность на 01.01.2023г. – 68,99 тыс. руб. Население: просроченная задолженность на 01.07.2023г. – 69,56 тыс. руб. (+0,8 % с начала 2023 года) Население: собираемость платежей за ЖКУ: начислено за июнь месяц: 353,67 тыс. руб. оплачено за июнь месяц: 356,72 тыс.руб. (106,6%) |  |  |  | --выслано 1 уведомление нанимателям жилых помещений о возможности прекращения предоставления ЖКУ; - оплата через кассу должниками: 1 чел. на сумму 120,00 руб.; - оформлено 20 исполнительных надписей на сумму 2309,27 руб.; |
|  | отв. Данцевич А.Н. |  |  |  |  |  |
|  | отв. Шнырин А.Г. | Всего просроченная задолженность на 01.01.2023г. – 181,37 тыс. руб. Всего просроченная задолженность на 01.07.2023г. – 154,48 тыс. руб. (-14,8% с начала 2023 года), в т.ч.: - коммунальные услуги 71,15 тыс. руб.; - с/х организации – 2,85 тыс. руб. в т.ч.: - коммунальные услуги 1,17 тыс. руб.; - бюджетные организации – 1,98 тыс. руб., в т.ч.:- коммунальные услуги 1,64 тыс. руб.; |  |  |  | – направлено 8 предложений о досудебном урегулировании спора на сумму 52 954,83 руб.; – направлено 13 уведомлений о намерении обратиться за принудительным взысканием долга на сумму 6 592,94 руб.; – совершены 2 исполнительные надписи нотариуса на сумму 1 383,26 руб.; – направлено 1 ходатайство в прокуратуру Мостовского района о защите прав и законных интересов предприятия на сумму 9 986,26 руб. |

Главный инженер Мостовского РУП ЖКХ                                                                Г.В.Грико