- ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении основных видов работ и показателей по Мостовскому РУП ЖКХ за период с 02.12.10.2019г. по 06.12.2019г.

| № п/п | Наименование работ | Задание | Выполнение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала года |  |  | в т.ч. за отчетный период |
| 1. | Обращения граждан | Поступило: обращений заявок | 40(2018 год -35) 8325 в т.ч. консультации – 4827 Выполнено в срок 7689 (2018 год –6797) |  |  | - 1 на рассмотрении –0 на контроле – 1 просрочено – 0 - 120(в т.ч. 62 консультация) выполнено – 115 просрочено – 3 в работе - 5 |
|  | отв.ЗубриновичО.О. |  |  |  |  |  |
|  | отв. Апанович А.А. |  |  |  |  |  |
|  | Капремонт жилфонда | 920 105,23 руб. в т.ч. 300 000,00 руб. - отчисления населения; 619 073,92 руб. - местный бюджет в т.ч.: . Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта – 7000 м.кв. | Выполнено: 918 943,39 руб. Оплачено: 920 105,23 руб. в т.ч.: 619 073,92 руб. – за счет районного бюджета; 301 031,31 руб. – за счет отчисл. насел. Ввод в эксплуатацию общей площади жилых домов после капремонта-6206 м.кв. |  |  | «Капитальный ремонт жилого дома №10 по улице Строителей в городе Мосты»: окраска цоколя здания, окраска стен техпомещений, монтаж входных дверей подъездов, укладка плитки на площадках входных групп, восстановление газонов, выполнение работ по инженерным системам |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт жилфонда | 119 260,00 руб.- местный бюджет в т.ч.: текущий ремонт подъездов многоквартир-ных жилых домов–20 ед. | Выполнено: 87 152,70 руб. Оплачено: 91 365,73 руб. - 18 ед. |  |  | - текущий ремонт подъезда №2 ж.д. №26 по ул.Жукова; - прочистка водосточных труб и желобов ж.д. №48 по ул. Советской в г.Мосты - ремонт примыкания кровли ж.д.№2 по ул.Волковича, №4 по ул.Стоителей в г.Мосты |
|  | Отв. Копач А.Л. |  |  |  |  |  |
| 4. | Капремонт благоустройства | 190 296,49 руб. – местный бюджет | Выполнено: 227 435,70 руб. |  | Оплачено: 190 296,49 руб. | Благоустройство проездов микрорайона «Центр 1» в городе Мосты. Капитальный ремонт. (4-й пусковой комплекс): устройство покрытий их плитки тротуарной |
|  | отв. отв. Копач А.Л. |  |  |  |  |  |
| 5. | Текущее содержание объектов благоустройства | 1 474 153,73 руб– местный бюджет в т.ч.: - текущее благ-во – 698 036,49 руб. - содержание дворовых территорий - содержание дорог–386 057,13 руб. - уличное освещение – 260 832,84 руб. | Выполнено: 1328380,05 руб. 627 414,17руб. 58 091,23 руб. 380 113,12 руб. 262 761,53 руб. |  | Оплачено: 1 474 153,73 руб. 722 703,08 руб. 58 091,23 руб. 406 431,17 руб. 269 398,10 руб. | – чистка колодцев ливневой канализации по ул. левобережной части, по ул. Тихая, Лесопарковая, Вишневая в г. Мосты; - уборка листвы по городу; |
|  | отв отв. Копач А.Л. |  |  |  |  |  |
| 6. | Заготовка топлива:- дрова - щепа - опилки | 7500 м3 20 000 м3 300 м3 | 10877 м3 13535,8 м3 126,44м3 | - Б.Озерки – 2389м3 - Б.Рогозница 26 м3 - Пацевичи - 2929м3 - Лунно - 2086м3 - Дубно - 1329м3 - М. Правые– 459м3 - Мосты – 45м3 - склад Мосты -1653,1м3 - Мосты – 13535,8 м3 - Мосты – 126,44м3 |  | - 0м3 - 0 м3 - 0м3 - 0 м3 - 101м3 - 0м3 - 0м3 - 0м3 - 25,2м3 - 0м3 |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |  |
| 7. | Замена тепловых сетей | 4500 м 311 679,43 руб. – областной бюджет | 5010 м Оплачено: 310 692,46 руб. – областной бюджет |  |  |  |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |  |
| 8. | Строительство двух станций обезжелезивания контейнерного типа в агрогородке Гудевичи Мостовского района | 121 800 руб. – областной бюджет 100 000 руб. – республиканский бюджет | Оплачено: 214 288,74 руб. в т.ч. республиканский бюджет -100 000 руб. областной бюджет – 114 288,74 руб. |  |  | - объект сдан |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |  |  |
| 9. | Строительство станции обезжелезивания контейнерного типа в агрогородке Дубно Мостовского района | 100 руб. –областной бюджет 100 000 руб. –республиканский бюджет | Оплачено: 90 918,92 руб. -республиканский бюджет |  |  | - объект сдан |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |  |  |
| 10. | Строительство станции обезжелезивания контейнерного типа в агрогородке Хартица Мостовского района | 11200 руб. –областной бюджет 60 000 руб. –республиканский бюджет | Оплачено: 68 397,65 руб. в т. ч. республиканский бюджет -60 000руб; 8 397,65 руб. – областной бюджет |  |  | - объект сдан |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |  |  |
| 11. | Санитарно-техническая ликвидация (тампонаж) с перебуриванием вышедшей из строя артезианской скважины №36933/83 в деревне Деньковцы | 75 856,24 руб. –областной бюджет | 8022,21 руб. –областной бюджет |  |  | - выполнение СМР УП «Гроднооблводоканал» |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |  |  |
| 11. | Претензионно- исковая работа | Население: просроченная задолженность на 01.01.2019г. – 28,26 тыс. руб. Население: просроченная задолженность на 01.11.2019г. – 37,42 тыс. руб. (+32,4 % с начала 2019 года, -6,2% к сентябрю 2019г) Население: собираемость платежей за ЖКУ: начислено за октябрь м-ц 253,48 тыс.руб., оплачено 252,71 тыс.руб. (99,7%) |  |  |  | - посещено 12 неплательщиков на дому; - работа с должниками: оплачено 9 должни-ками в кассу РСЦ 531,50 руб. просроченной задолженности; -выслано1 8 уведомлений нанимателям жилых помещений о возможности прекращения предоставления ЖКУ; - оформлено 2 нотариальные надписи на сумму 483,63 руб.; |
|  | отв.ЗубриновичО.О. |  |  |  |  |  |
|  | отв. Шамбер Д.И. | Всего просроченная задолженность на 01.01.2019г. – 205,33 тыс. руб. Всего просроченная задолженность на 01.11.2019г. – 269,56 тыс. руб. (+31,3% с начала 2019 года. -6,0% сентябрю 2019г.), в т.ч.: - коммунальные услуги 42,8 тыс. руб.; - с/х организации – 120,55 тыс. руб. в т.ч.: - коммунальные услуги 34,3 тыс. руб.; - бюджетные организации – 1,26 тыс. руб., в т.ч.: - коммунальные услуги 0,2 тыс. руб.; - ЖСПК – 0,71 тыс.руб. |  |  |  | – направлено 41 претензия о неисполнении договорных обязательств; – возбуждено 6 исполнительных производств; – оформлено 5 исполнительные надписи |

Зам. главного инженера Мостовского РУП ЖКХ                                                                                                       Г.В.Грико