- ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении основных видов работ и показателей по Мостовскому РУП ЖКХ за период с 05.07.2021г. по 09.07.2021г.

| № п/п | Наименование работ | Задание | Выполнение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала года |  |  | в т.ч. за отчетный период |
| 1. | Обращения граждан | Поступило: обращений заявок | 36(2020 год -35) 2477 Выполнено в срок – 2260 (2020 год –3134) |  |  | - 0 на рассмотрении –0 на контроле – 1 просрочено – 0 - 113 выполнено – 110 просрочено – 0 в работе - 3 |
|  | отв.Зубринович О.О. |  |  |  |  |  |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |  |  |
|  | Капремонт жилфонда | 1 201 086,00 руб. в т.ч. 480 350,00 руб. - отчисления населения; 720 736,00 руб. - местный бюджет Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта – 9179,1м.кв. | Выполнено: 723 698,69 руб. Оплачено: 510 225,91 руб. в т.ч.: 262 706,06 руб. – за счет районного бюджета 247 519,85 руб. – за счет отчислений населения Вводено в эксплуатацию общей площади жилых домов после капремонта – 3682,1м.кв. |  |  | «Капитальный ремонт жилого дома №19а по улице Советской в городе Мосты»: демонтаж парапетов, устройство стяжки и нижнего слоя на кровле, ремонт кровли козырьков; электромонтажные и сантехнические работы |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт жилфонда | 120 784,00 руб.- местный бюджет в т.ч.: текущий ремонт подъездов многоквартир-ных жилых домов – 10 ед. ремонту и (или) реконструкция придомовых территорий – 27 ед. | Выполнено: 41 630,96 руб. Оплачено: 34 352,59 руб. - 8 ед. - 11 ед. |  |  | - ремонт подъезда №3 ж.д. №90б по ул. Зеленой в г. Мосты; - ремонт кровли ж.д. №13 по ул.К. Цеткин в г.Мосты - 20м2; - ремонт скамеек ж.д. №8 пр-ту Юности в Мосты-1шт; - ремонт домика ж.д. №80 ул.Зеленая в г.Мосты - ремонт качели ж.д. №26 ул.Кирова, ж.д. №26 по ул. Жукова в г.Мосты; |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |  |
| 4. | Капремонт благоустройства | 419 675,00 руб. – местный бюджет | Выполнено: 910,4 руб. |  | Оплачено: 5 102,60 руб. | Разработка ПСД по объекту «Благоустройство дворовой территории в районе жилого дома №48 по улице Советской в городе Мосты. Капитальный ремонт с модернизацией» |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |  |
| 5. | Текущее содержание объектов благоустройства | 1 655 677,00 руб– местный бюджет в т.ч.: - текущее благ-во – 620 677,00 руб. - содержание дворовых территорий – 154 000,00 руб. - содержание дорог –305 000,00 руб. - уличное освещение – 576 000,00 руб. | Выполнено: 746 359,42 руб.: - 284 186,43 руб. - 61 000,77 руб. - 264 059,73 руб. - 136 512,49 руб. |  | Оплачено: 739 885,01 руб. - 278 177,75 руб. - 63 571,96 руб. - 259 026,75 руб. - 139 108,55 руб. | – окоска газонов в г.Мосты – 17 га; - стрижка кустарника в дендропарке и по ул.Зеленой в г.Мосты; - ямочный ремонт улиц г. Мосты – 32м2; - заделка швов щебнем с битумной эмульсией ул.Советская, пр.Юности, ул. Пролетарская в.Мосты |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |  |
| 6. | Заготовка топлива: - дрова - щепа - опилки | 6500 пл. м3 в т.ч. январь-июль – 3500 пл. м3 24000 пл. м3 в т.ч. январь- июль – 12060 пл. м3 300 м3 в т.ч. январь- июль – 175 м3 | 3528 пл. м3 7945 пл. м3 160,2 пл. м3 | - Б.Озерки – 1096 пл. м3 - Пацевичи - 790 пл. м - Лунно - 350 пл. м3 - Дубно - 525 пл. м3 - М. Правые– 74 пл. м3 - Мосты – 15 пл. м3 - склад Мосты – 298 пл. м3 - Мосты – 7945 пл. м3 - Мосты – 160,2 пл. м3 |  | - 76 пл. м3 - 48 пл. м3 - 0 пл. м3 - 98 пл. м3 - 8 пл. м3 - 0 пл. м3 - 72 пл. м3 - 140 пл. м3 - 0 пл. м3 |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |  |
| 7. | Замена тепловых сетей | 3100 м | 1200 м Оплачено: 85 506,52руб. |  |  | - 2 объекта находятся на Госэкспертизе. - выполнение СМР по объектам «Модернизация 2 участков тепловых сетей в агрогородке Пацевичи Мостовского района», «Модернизация участка тепловой сети от ТК 3-13 до ТК 3-15 по ул. Занеманской в городе Мосты»; - начаты работы по объектам: «Модернизация участка тепловой сети от ТК 3-13 до ТК 3-15 по ул. Занеманской в городе Мосты», «Модернизация участка тепловой сети от котельной по пер. Северному до ТК 3-2 по ул. Заслонова в городе Мосты» |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |  |
| 8. | Строительство станции обезжелезивания аг.Милевичи, д.Мальковичи, аг.Мосты Левые Мостовского района | (аг. Милевичи) 90 000,00 ( в том числе 30 000,00 руб.- областной бюджет, 60 000,00 руб. – республиканский бюджет). (д. Мальковичи) 100 000,00 ( в том числе 50 000,00 руб.- областной бюджет, 50 000,00 руб. – республиканский бюджет). (д. Мосты Левые) 140 000,00 ( в том числе 70 000,00 руб.- областной бюджет, 70 000,00 руб. – республиканский бюджет). | Оплачено: 10 250,24 руб. Оплачено: 7 544,63 руб. |  |  | - выполнению СМР под «ключ» станций обезжелезивания аг.Милевичи, д.Мальковичи; - проведены переговоры по выбору подрядной организации по выполнению СМР под «ключ» по строительству станции обезжелезивания в д.Мосты Левые. |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |  |  |
| 9. | Модернизация сетей водоснабжения по улицам Школьной, Мира, Озерной в агрогородке Гудевичи Мостовского района | 93 826,90 руб.- областной бюджет |  |  |  | - подготовка к сдаче объекта в эксплуатацию. |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |  |  |
| 10. | Претензионно- исковая работа | Население: просроченная задолженность на 01.01.2021г. – 41,35 тыс. руб. Население: просроченная задолженность на 01.06.2021г. – 66,37 тыс. руб. (+55,4 % с начала 2021 года) Население: собираемость платежей за ЖКУ: начислено за май м-ц: 267,02 тыс.руб. оплачено за май месяц: 269,00 тыс.руб. (100,7%) |  |  |  | - оплата через кассу должниками: 25 чел. на сумму 3043,61 руб.; |
|  | отв.ЗубриновичО.О. |  |  |  |  |  |
|  | отв. Шнырин А.Г. | Всего просроченная задолженность на 01.01.2021г. – 205,65 тыс. руб. Всего просроченная задолженность на 01.06.2021г. – 210,15 тыс. руб. (+2,14% с начала 2021 года), в т.ч.: - коммунальные услуги 72,65 тыс. руб.; - с/х организации – 138,54 тыс. руб. в т.ч.: - коммунальные услуги 47,5 тыс. руб.; - бюджетные организации – 2,86 тыс. руб., в т.ч.:- коммунальные услуги 1,99 тыс. руб.; - ЖСПК – 5,57 тыс.руб. |  |  |  | – направлено 26 претензии о неисполнении договорных обязательств на сумму 159 872,18 руб.; - оформлена 7 исполнительных надписей на сумму 56 788,96 руб.; - направлено 4 заявления о возбуждении приказного производства на сумму 2599,78 руб. |

Зам. главного инженера Мостовского РУП ЖКХ                                                                Г.В.Грико