- ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении основных видов работ и показателей по Мостовскому РУП ЖКХ за период с 09.03.2022г. по 11.03.2022г.

| № п/п | Наименование работ | Задание | Выполнение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала года |  |  | в т.ч. за отчетный период |
| 1. | Обращения граждан | Поступило: обращений заявок | 7 (2021 год -10) 823 Выполнено в срок – 802 (2021 год – 1052) |  |  | - 0 на рассмотрении – 0 на контроле – 0 просрочено – 0 - 66 выполнено – 64 просрочено – 0 в работе - 2 |
|  | отв. Зубринович О.О. |  |  |  |  |  |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |  |  |
| 2. | Капремонт жилфонда | 1 675 031,00 руб. в т.ч. 985 031,00 руб. - местный бюджет 690 000,00 руб. - отчисления населения; Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта – 7900 м.кв. | Выполнено: Оплачено: |  |  |  |
|  | отв. Скоробогатый С.В. |  |  |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт жилфонда | 127 041,00 руб.- местный бюджет в т.ч.: текущий ремонт подъездов многоквартир-ных жилых домов – 10 ед. в т.ч.: 1 квартал – 2 ед. | Выполнено: 6 826,02 руб. Оплачено: 9 792,63 руб. - 1 ед. |  |  | - ремонт кровли ж.д. №15 по ул. Строителей - 10м2, ж.д. №13 по ул. К.Цеткин - 10м2 в г.Мосты; |
|  | отв. Скоробогатый С.В. |  |  |  |  |  |
| 4. | Капремонт благоустройства | 450 000,00 руб. – местный бюджет ремонту и (или) реконструкция придомовых территорий – 1 ед. | Выполнено: |  | Оплачено: |  |
|  | отв. Скоробогатый С.В. |  |  |  |  |  |
| 5. | Текущее содержание объектов благоустройства | 1 174 076,00 руб– местный бюджет в т.ч.: - текущее благ-во – 530 000,00 руб. - содержание дворовых территорий – 120 000,00 руб. - текущий ремонт дорог – 60 000 руб. - содержание дорог –199 076,00 руб. - уличное освещение – 265 000,00 руб. | Выполнено: 130 733,99 руб. - 33 730,48 руб. - 10 877,22 руб. - 36 666,85 руб. - 2 354,48 руб. 47 104,96 руб. |  | Оплачено: 180 081,55 руб. - 58 616,05 руб. - 11 722,28 руб. - 65 489,93 руб. - 2 354,48 руб. - 41 898,81 руб. | - формовочная обрезка 40 деревьев по ул. 30 лет ВЛКСМ в г.Мосты; - валка деревьев и очистка от порубочных остатков на полосе вдоль автодороги Р-41; - уборка смета с улиц Советская, Ленина, Волковича города Мосты; |
|  | отв. Скоробогатый С.В.. |  |  |  |  |  |
| 6. | Заготовка топлива: - дрова - щепа - опилки | 6500 пл. м3 в т.ч. январь-март – 2000 пл. м3 21000 пл. м3 в т.ч. январь–март - 5400 пл. м3 200 м3 в т.ч. январь–март - 50 пл. м3 | 2190 пл. м3 3751 пл. м3 33 пл. м3 | - Б.Озерки – 352 пл. м3 - Пацевичи – 564 пл. м3 - Лунно - 487 пл. м3 - Дубно - 274 пл. м3 - М. Правые– 89 пл. м3 - Мосты – 0 пл. м3 - склад Мосты – 380 пл. м3 - Мосты – 3751 пл. м3 - Мосты – 33 пл. м3 |  | - 22 пл. м3 - 47 пл. м3 - 40 пл. м3 - 27 пл. м3 - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 - 184 пл. м3 - 0 пл. м3 |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |  |
| 7. | Замена тепловых сетей | 900 м 226 687,28 руб. – областной бюджет |  |  |  |  |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |  |  |
| 8. | Строительство сетей водоснабжения в деревне Деньковцы Мостовского района |  |  |  |  |  |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |  |  |
| 9. | Перебуривание артезианских скважин №45168/89 и №5/92 водозабора г. Мосты с модернизацией водоводов | 9 069,36 руб. – областной бюджет |  |  |  | - получено заключение государственной экспертизы ПСД |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |  |  |
| 10. | Капитальный ремонт с модернизацией бани по переулку Северному, 7 в городе Мосты | 22 231,23 руб. – областной бюджет |  |  |  | - получено заключение государственной экспертизы ПСД |
|  | отв. Скоробогатый С.В. |  |  |  |  |  |
| 11. | Претензионно- исковая работа | Население: просроченная задолженность на 01.01.2022г. – 46,34 тыс. руб. Население: просроченная задолженность на 01.03.2022г. – 68,89 тыс. руб. (+48,7 % с начала 2022 года) Население: собираемость платежей за ЖКУ: начислено за февраль месяц: 409,83 тыс.руб. оплачено за февраль месяц: |  |  |  | -выслано 58 уведомлений нанимателям жилых помещений о возможности прекращения предоставления ЖКУ; - оплата через кассу должниками: 11 чел. на сумму 924,18 руб.; |
|  | отв.ЗубриновичО.О. |  |  |  |  |  |
|  | отв. Шнырин А.Г. | Всего просроченная задолженность на 01.01.2022г. – 181,37 тыс. руб. Всего просроченная задолженность на 01.02.2022г. – 198,03 тыс. руб. (+9,2% с начала 2022 года), в т.ч.: - коммунальные услуги 70,49 тыс. руб.; - с/х организации – 136,32 тыс. руб. в т.ч.: - коммунальные услуги 42,13 тыс. руб.; - бюджетные организации – 4,7 тыс. руб., в т.ч.:- коммунальные услуги 4,7 тыс. руб.; |  |  |  | – направлено 3 претензии о неисполнении договорных обязательств на сумму 32214,08 руб.; |

Главный инженер Мостовского РУП ЖКХ                                                                Г.В.Грико