- ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении основных видов работ и показателей по Мостовскому РУП ЖКХ за период с 11.11.10.2019г. по 15.11.2019г.

| № п/п | Наименование работ | Задание | Выполнение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала года |  |  | в т.ч. за отчетный период |
| 1. | Обращения граждан | Поступило: обращений заявок | 38(2018 год -33) 7985 в т.ч. консультации – 4637 Выполнено в срок 7365 (2018 год –6287) |  |  | - 2 на рассмотрении –3 на контроле – 4 просрочено – 0 - 139(в т.ч. 86 консультации) выполнено – 135 просрочено – 1 в работе - 6 |
|  | отв.ЗубриновичО.О. |  |  |  |  |  |
|  | отв. Апанович А.А. |  |  |  |  |  |
|  | Капремонт жилфонда | 873 171,00 руб. в т.ч. 300 000,00 руб. - отчисления населения; 573 171,00 руб. - местный бюджет в т.ч.: . Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта – 7000 м.кв. | Выполнено: 908 556,23 руб. Оплачено: 814 599,61 руб. в том числе: 543 537,72 руб. – за счет районного бюджета; 271 061,89 руб. – за счет отчисл. насел. Ввод в эксплуатацию общей площади жилых домов после капремонта-6206 м.кв. |  |  | «Капитальный ремонт жилого дома №10 по улице Строителей в городе Мосты»:, ремонт цоколя, ремонт стыков стеновых панелей, устройство отмостки, оштукатуривание стен техпомещений, выполнение работ по инженерным системам |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт жилфонда | 119 260,00 руб.- местный бюджет в т.ч.: текущий ремонт подъездов многоквартир-ных жилых домов–20 ед. | Выполнено: 87 152,70 руб. Оплачено: 84 504,88 руб. - 16 ед. |  |  | - текущий ремонт подъезда №3 ж.д. №26 по ул.Жукова; - ремонт кровель жилых домах №3,№13 по ул. К.Цеткин, №2 по пр-ту Мира в г.Мосты – 12 м.кв.; - ремонт стыков стеновых панелей ж.д. №82а по ул. Зеленой в г.Мосты -32 м.п. |
|  | Отв. Копач А.Л. |  |  |  |  |  |
| 4. | Капремонт благоустройства | 146 585,74 руб– местный бюджет | Выполнено: 157 811,11 руб. |  | Оплачено: 146 585,74 руб. | Благоустройство проездов микрорайона «Центр 1» в городе Мосты. Капитальный ремонт. (4-й пусковой комплекс): - |
|  | отв. отв. Копач А.Л. |  |  |  |  |  |
| 5. | Текущее содержание объектов благоустройства | 1 344 926,46 руб– местный бюджет в т.ч.: - текущее благ-во – 698 036,49 руб. - содержание дорог–386 057,13 руб. - уличное освещение – 260 832,84 руб. | Выполнено: 965 435,50 руб. 597 202,78руб. 355 594,71 руб. 230 601,05 руб. |  | Оплачено: 1 339 535,91 руб. 698 011,85 руб. 385 960,97 руб. 255 563,93 руб. | – чистка колодцев ливневой канализации по ул. Советской, 30 лет ВЛКСМ, К.Цеткин в г. Мосты; - уборка листвы по городу; - санитарная рубка деревьев в урочище «Михайловка»; - формовочная обрезка 7 деревьев с дроблением веток по ул. Пролетарская, ул.Краснолфлотская |
|  | отв отв. Копач А.Л. |  |  |  |  |  |
| 6. | Заготовка топлива:- дрова - щепа - опилки | 7500 м3 в т.ч.: январь-ноябрь: 6170 м3 20 000 м3 в т.ч.: январь- ноябрь: 17400 м3 300 м3 в т.ч.: январь - ноябрь: 275 м3 | 10466,4 м3 12809,4 м3 123,44м3 | - Б.Озерки – 2389м3 - Б.Рогозница 26 м3 - Пацевичи - 2929м3 - Лунно - 2086м3 - Дубно - 1168м3 - М. Правые– 459м3 - Мосты – 45м3 - склад Мосты -1403,9м3 - Мосты – 12809,4 м3 - Мосты – 123,44м3 |  | - 0м3 - 0 м3 - 0м3 - 0 м3 - 0м3 - 0м3 - 0м3 - 40м3 - 0м3 - 0м3 |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |  |
| 7. | Замена тепловых сетей | 4500 м 311 679,43 руб. – областной бюджет | 5100 м Оплачено: 268 539,59 руб. – областной бюджет |  |  | - проведение проектно-изыскательских работ по 1 проекту модернизации тепловых сетей (госэкспертиза); |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |  |
| 8. | Строительство двух станций обезжелезивания контейнерного типа в агрогородке Гудевичи Мостовского района | 121 800 руб. – областной бюджет 100 000 руб. – республиканский бюджет | Оплачено: 214 288,74 руб. в т.ч. республиканский бюджет -100 000 руб. областной бюджет – 114 288,74 руб. |  |  | - подготовка документации к сдаче объекта |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |  |  |
| 9. | Строительство станции обезжелезивания контейнерного типа в агрогородке Дубно Мостовского района | 100 руб. –областной бюджет 100 000 руб. –республиканский бюджет | Оплачено: 90 918,92 руб. -республиканский бюджет |  |  | - объект сдан |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |  |  |
| 10. | Строительство станции обезжелезивания контейнерного типа в агрогородке Хартица Мостовского района | 11200 руб. –областной бюджет 60 000 руб. –республиканский бюджет | Оплачено: 68 397,65 руб. в т. ч. республиканский бюджет -60 000руб; 8 397,65 руб. – областной бюджет |  |  | - объект сдан |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |  |  |
| 11. | Санитарно-техническая ликвидация (тампонаж) с перебуриванием вышедшей из строя артезианской скважины №36933/83 в деревне Деньковцы | 75 856,24 руб. –областной бюджет |  |  |  | - выполнение СМР УП «Гроднооблводоканал» |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |  |  |
| 11. | Претензионно- исковая работа | Население: просроченная задолженность на 01.01.2019г. – 28,26 тыс. руб. Население: просроченная задолженность на 01.11.2019г. – 37,42 тыс. руб. (+32,4 % с начала 2019 года, -6,2% к сентябрю 2019г) Население: собираемость платежей за ЖКУ: начислено за октябрь м-ц 253,48 тыс.руб., |  |  |  | - посещено 19 неплательщиков на дому; - проведено 12 бесед; - работа с должниками: оплачено 12 должни-ками в кассу РСЦ 686,56 руб. просроченной задолженности; -выслано 80 уведомлений нанимателям жилых помещений о возможности прекращения предоставления ЖКУ; - оформлено 30 нотариальных надписей на сумму 3705,15 руб.; |
|  | отв.ЗубриновичО.О. |  |  |  |  |  |
|  | отв. Шамбер Д.И. | Всего просроченная задолженность на 01.01.2019г. – 205,33 тыс. руб. Всего просроченная задолженность на 01.10.2019г. – 286,77 тыс. руб. (+39,7% с начала 2019 года. +9,5% к августу 2019г.), в т.ч.: - коммунальные услуги 42,8 тыс. руб.; - с/х организации – 122,14 тыс. руб. в т.ч.: - коммунальные услуги 34,3 тыс. руб.; - бюджетные организации – 20,48 тыс. руб., в т.ч.: - коммунальные услуги 0,2 тыс. руб.; - ЖСПК – 0,71 тыс.руб. |  |  |  | – направлено 34 претензии о неисполнении договорных обязательств; – возбуждено 5 исполнительных производства; – оформлено 5 исполнительные надписи |

Зам. главного инженера Мостовского РУП ЖКХ                                                                                                       Г.В.Грико