- ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении основных видов работ и показателей по Мостовскому РУП ЖКХ за период с 12.06.2023г. по 16.06.2023г.

| № п/п | Наименование работ | Задание | Выполнение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала года |  |  | в т.ч. за отчетный период |
| 1. | Обращения граждан | Поступило: обращений заявок | 46 (2022 год -31) 1698 Выполнено в срок – 1698 (2022 год – 2047) |  |  | - 3 на рассмотрении – 3 на контроле – 3 просрочено – 0 - 84 выполнено – 81 просрочено – 0 в работе – 4 |
|  | отв. Данцевич А.Н. |  |  |  |  |  |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |  |  |
| 2. | Капремонт жилфонда | 1 987 929,00 руб. в т.ч. 1 207 929,00 руб. - местный бюджет 780 000,00 руб. - отчисления населения Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта – 10000 м.кв. в т.ч. 1 полугодие - 0 | Выполнено:562 451,09 руб. Оплачено:599 310,00 руб. в т.ч. 470 480,00 руб. – за счет районного бюджета 128 830,00 руб.– за счет отчислений населения |  |  | Капитальный ремонт жилого дома №9 по улице К.Цеткин в городе Мосты: ремонт кровли, устройство отмостки, отделка ТУ, ремонт цоколя, |
|  | отв. Скоробогатый С.В. |  |  |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт жилфонда | 126 053,00 руб.- местный бюджет в т.ч.: текущий ремонт подъездов многоквартир-ных жилых домов – 10 ед. в т.ч.: 1 полугодие – 5 ед. | Выполнено: 30 808,59 руб. Оплачено: 34 879,76 руб. - 6 ед. |  |  |  |
|  | отв. Скоробогатый С.В. |  |  |  |  |  |
| 4. | Капремонт благоустройства | 430 000,00 руб. – местный бюджет | Выполнено: 196 701,01 руб. |  | Оплачено: 202 658,19 руб. | Благоустройство дворовых территорий в районе жилых домов №47, №49. №51 по улице Советской, №3. №5. №7 по улице Клары Цеткин в городе Мосты: установка дорожного и тротуарного борта, устройство покрытий из плит тротуарных |
|  | отв. Скоробогатый С.В. |  |  |  |  |  |
| 5. | Текущее содержание объектов благоустройства | 1 663 710,00 руб.– местный бюджет в т.ч. - 150 содержание придвор. территорий – 100000,00 руб. - 151 текущее сод. благ-ва – 613710,00 руб. -152 уличное освещение – 380000,00 руб. - 153 содержание УДС – 250000,00 руб. - 838 ремонт дорожной сети-220000,00 р. - 146 текущий и капремонт УДС – 100000,00 руб. | Выполнено: 615 386,84 руб. 55872,70 руб. 247627,23 руб. 140593,22 руб. 153092,89 руб. . 15200,80 руб. |  | Оплачено: 651 020,532 руб. 59718,52 руб. 272382,6573 руб. 140043,08 руб. 178798,11 руб. 8578,08 руб. | – окоска газонов по дворовым территориям по ул.Строителей, К. Цеткин. пр-т Мира, в г. Мосты; - ямочный ремонт ул. Советская, Жукова, пр-ту Мира в г. Мосты– 46 м.кв.; - обрезка кустарника по ул. Зеленая в г. Мосты; - наращивание 2 канализационных люков на ул. Советская, 40 лет БССР в г. Мосты; |
|  | отв. Скоробогатый С.В.. |  |  |  |  |  |
| 6. | Заготовка топлива: - дрова - щепа - опилки | 9000 пл. м3 в т.ч. январь-июнь – 4500 пл. м3 17800 пл. м3 в т.ч. январь-июнь – 9000 пл. м3 300 м3 в т.ч. январь-июнь– 150 пл. м3 | 2361 пл. м3 7955 пл. м3 170 пл. м3 | - Б.Озерки – 790 пл. м3 - Пацевичи – 906 пл. м3 - Лунно - 578 пл. м3 - Дубно - 216 пл. м3 - М. Правые– 0 пл. м3 - Мосты – 0 пл. м3 - склад Мосты– 116 пл.м3 - Мосты – 7955 пл. м3 - Мосты – 170 пл. м3 |  | - 0 пл. м3 -0 пл. м3 - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 - 213 пл. м3 - 0 пл. м3 |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |  |
| 7. | Перебуривание артезианских скважин № 45168/89 и № 5/92 водозабора города Мосты с модернизаций водоводов | 652 982,00 руб. – областной бюджет | Оплачено: 1615,01 руб. |  |  | - решением Гродненского ОСД от 31.01.2023 г. №489 генподрядной подрядной организацией на выполнение СМР определено УП «Гродненское СПМК-70»; - госэкспертиза пересчет сметной документации по требованию генподрядчика (постановление Минстройархитектуры от 26.01.2023 №3) |
| 8. | Модернизация КНС №1 в г. Мосты | 891 684,00 руб. – областной бюджет | Оплачено: 2137,17 руб. |  |  | - решением Гродненского ОСД от 21.02.2023 г. №496 генподрядной подрядной организацией на выполнение СМР определено УП «Гродненское СПМК-70» - госэкспертиза пересчет сметной документации по требованию генподрядчика (постановление Минстройархитектуры от 26.01.2023 №3) |
| 9. | Модернизация системы водоснабжения по улице Советская в городе Мосты | 420 000,00 руб. – областной бюджет |  |  |  | - решением Гродненского ОСД от 21.02.2023 г. №496 генподрядной подрядной организацией на выполнение СМР определено УП «Гродненское СПМК-70» - заключение договора строительного подряда с УП «Гродненское СПМК-70» |
| 10. | Капитальный ремонт с модернизацией бани по переулку Северному, 7 в городе Мосты | 850 000,00 руб. – областной бюджет | Выполнено:: 26538,67 руб. |  |  |  |
| 11. | Претензионно- исковая работа | Население: просроченная задолженность на 01.01.2023г. – 68,99 тыс. руб. Население: просроченная задолженность на 01.05.2023г. – 82,52 тыс. руб. (+19,6 % с начала 2023 года) Население: собираемость платежей за ЖКУ: начислено за май месяц: 333,74 тыс. руб. оплачено за май месяц: 86,78 тыс.руб. (26,0%) |  |  |  | -- -выслано 4 уведомления, 10 автодозвонов нанимателям жилых помещений о возможности прекращения предоставления ЖКУ; - оплата через кассу должниками: 3 чел. на сумму 303,37 руб.; - оформлено 10 исполнительных надписей на сумму 2285,44 руб.; |
|  | отв. Данцевич А.Н. |  |  |  |  |  |
|  | отв. Шнырин А.Г. | Всего просроченная задолженность на 01.01.2023г. – 181,37 тыс. руб. Всего просроченная задолженность на 01.05.2023г. – 134,00 тыс. руб. (-26,1% с начала 2023 года), в т.ч.: - коммунальные услуги 89,7 тыс. руб.; - с/х организации – 3,45 тыс. руб. в т.ч.: - коммунальные услуги 0,2 тыс. руб.; - бюджетные организации – 10,27 тыс. руб., в т.ч.:- коммунальные услуги 9,59 тыс. руб.; |  |  |  | – направлено 2 предложения о досудебном урегулировании спора на сумму 9 361,09 руб.; – направлено 6 уведомлений о намерении обратиться за принудительным взысканием долга на сумму 1 392,70 руб.; – совершены 2 исполнительные надписи нотариуса на сумму 1 383,26 руб.; – направлено 1 ходатайство в прокуратуру Мостовского района о защите прав и законных интересов предприятия на сумму 9 986,26 руб. |

Главный инженер Мостовского РУП ЖКХ                                                                Г.В.Грико