- ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении основных видов работ и показателей по Мостовскому РУП ЖКХ за период с 13.03.2023г. по 17.03.2023г.

| № п/п | Наименование работ | Задание | Выполнение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала года |  |  | в т.ч. за отчетный период |
| 1. | Обращения граждан | Поступило: обращений заявок | 22 (2022 год -9) 805 Выполнено в срок – 805 (2022 год – 890) |  |  | - 4 на рассмотрении – 3 на контроле – 2 просрочено – 0 - 82 выполнено – 79 просрочено – 0 в работе – 3 |
|  | отв. Данцевич А.Н. |  |  |  |  |  |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |  |  |
| 2. | Капремонт жилфонда | 1 987 929,00 руб. в т.ч. 1 207 929,00 руб. - местный бюджет 780 000,00 руб. - отчисления населения | Выполнено: Оплачено: |  |  | Капитальный ремонт жилого дома №9 по улице К.Цеткин в городе Мосты: устройство приямков, ремонт ограждений лоджий, ремонт плит лоджий, ремонт стыков стеновых панелей, сантехнические и электромонтажные работы, проведение процедур закупки материалов |
|  | отв. Скоробогатый С.В. |  |  |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт жилфонда | 126 053,00 руб.- местный бюджет в т.ч.: | Выполнено: 2814,50 руб. Оплачено: 6837,55 руб. |  |  | - ремонт подъездов №1, №2 ж.д. №15 по ул. К. Цеткин, №1, №2, №3 ж.д. №22 по ул. Жукова в г. Мосты; - ремонт кровли ж.д. №10а по пр-ту Мира в г. Мосты - 20 м2 |
|  | отв. Скоробогатый С.В. |  |  |  |  |  |
| 4. | Капремонт благоустройства | 430 000,00 руб. – местный бюджет | Выполнено: 21392,15 руб. |  | Оплачено: 21392,15 руб. | Благоустройство дворовых территорий в районе жилых домов №47, №49. №51 по улице Советской, №3. №5. №7 по улице Клары Цеткин в городе Мосты: установка дорожного и тротуарного борта, устройство покрытий из плит тротуарных, устройство хозфекальной канализации |
|  | отв. Скоробогатый С.В. |  |  |  |  |  |
| 5. | Текущее содержание объектов благоустройства | 1 663 710,00 руб.– местный бюджет в т.ч. - 150 содержание придвор. территорий – 100000,00 руб. - 151 текущее сод. благ-ва – 613710,00 руб. -152 уличное освещение – 380000,00 руб. - 153 содержание УДС – 250000,00 руб. - 838 ремонт дорожной сети-220000,00 руб. - 146 текущий и капремонт УДС – 100000,00 руб. | Выполнено: 140882,90 руб. 14715,48 руб. 68137,76 руб. 25172,05 руб. 31609,14 руб. 1248,47 руб. |  | Оплачено: 119981,90 руб. 14715,48 руб. 68137,76 руб. 4271,05 руб. 31609,14 руб. 1248,47 руб. | - ямочный ремонт смесью «холодный асфальт» улицы Советской в г.Мосты; - валка деревьев по ул. К. Цеткин в г.Мосты – 8 м.куб.; - формовочная обрезка с дроблением 20 деревьев по ул. Советской, Ленина в г.Мосты; - уборка смета с улиц г.Мосты |
|  | отв. Скоробогатый С.В.. |  |  |  |  |  |
| 6. | Заготовка топлива: - дрова - щепа - опилки | 9000 пл. м3 в т.ч. январь-март – 3000 пл. м3 17800 пл. м3 в т.ч. январь-март – 5000 пл. м3 300 м3 в т.ч. январь-март – 75 пл. м3 | 403 пл. м3 4075 пл. м3 92 пл. м3 | - Б.Озерки – 148 пл. м3 - Пацевичи – 16 пл. м3 - Лунно - 60 пл. м3 - Дубно - 0 пл. м3 - М. Правые– 0 пл. м3 - Мосты – 0 пл. м3 - склад Мосты– 80 пл.м3 - Мосты – 4075 пл. м3 - Мосты – 92 пл. м3 |  | - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 - 60 пл. м3 - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 - 370 пл. м3 - 22 пл. м3 |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |  |
| 7. | Перебуривание артезианских скважин № 45168/89 и № 5/92 водозабора города Мосты с модернизаций водоводов | 652 982,00 руб. – областной бюджет |  |  |  | - решением Гродненского ОСД от 31.01.2023 г. №489 генподрядной подрядной организацией на выполнение СМР определено УП «Гродненское СПМК-70»; - пересчет сметной документации по требованию генподрядчика (постановление Минстройархитектуры от 26.01.2023 №3) |
| 8. | Модернизация КНС №1 в г. Мосты | 891 684,00 руб. – областной бюджет |  |  |  | - решением Гродненского ОСД от 21.02.2023 г. №496 генподрядной подрядной организацией на выполнение СМР определено УП «Гродненское СПМК-70» - пересчет сметной документации по требованию генподрядчика (постановление Минстройархитектуры от 26.01.2023 №3) |
| 9. | Модернизация системы водоснабжения по улице Советская в городе Мосты | 420 000,00 руб. – областной бюджет |  |  |  | - решением Гродненского ОСД от 21.02.2023 г. №496 генподрядной подрядной организацией на выполнение СМР определено УП «Гродненское СПМК-70» - пересчет сметной документации по требованию генподрядчика (постановление Минстройархитектуры от 26.01.2023 №3) |
| 10. | Капитальный ремонт с модернизацией бани по переулку Северному, 7 в городе Мосты | 850 000,00 руб. – областной бюджет |  |  |  | - демонтажные работы; - проведение процедур закупки материалов |
| 11. | Претензионно- исковая работа | Население: просроченная задолженность на 01.01.2023г. – 68,99 тыс. руб. Население: просроченная задолженность на 01.03.2023г. – 85,69 тыс. руб. (+24,2 % с начала 2023 года) Население: собираемость платежей за ЖКУ: начислено за февраль месяц: 461,32 тыс. руб. оплачено за февраль месяц: 136,59 тыс. руб. (29,6%) |  |  |  | - оплата через кассу должниками: 2 чел. на сумму 152,00 руб.; - оформлено 9 исполнительных надписей на сумму 1222,55 руб.; |
|  | отв. Данцевич А.Н. |  |  |  |  |  |
|  | отв. Шнырин А.Г. | Всего просроченная задолженность на 01.01.2023г. – 181,37 тыс. руб. Всего просроченная задолженность на 01.02.2023г. – 142,13 тыс. руб. (-21,6% с начала 2023 года), в т.ч.: - коммунальные услуги 84,09 тыс. руб.; - с/х организации – 18,82 тыс. руб. в т.ч.: - коммунальные услуги 0 тыс. руб.; - бюджетные организации – 6,53 тыс. руб., в т.ч.:- коммунальные услуги 6,19 тыс. руб.; |  |  |  | – направлено 2 предложения о досудебном урегулировании спора на сумму 9 361,09 руб.; – направлено 6 уведомлений о намерении обратиться за принудительным взысканием долга на сумму 1 392,70 руб.; – совершены 2 исполнительные надписи нотариуса на сумму 1 383,26 руб.; – направлено 1 ходатайство в прокуратуру Мостовского района о защите прав и законных интересов предприятия на сумму 9 986,26 руб. |

Главный инженер Мостовского РУП ЖКХ                                                                Г.В.Грико