- ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении основных видов работ и показателей по Мостовскому РУП ЖКХ за период с 14.12.2020г. по 18.12.2020г.

| № п/п | Наименование работ | Задание | Выполнение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала года |  |  | в т.ч. за отчетный период |
| 1. | Обращения граждан | Поступило: обращений заявок | 62(2019 год -40) 4435 выполнено в срок – 3400 (2019 год – 8553 ) |  |  | - 0 на рассмотрении –0 на контроле – 2 просрочено – 0 -75 выполнено – 70 просрочено – 2 в работе - 7 |
|  | отв.Зубринович О.О. |  |  |  |  |  |
|  | отв. Хильманович А.Е. |  |  |  |  |  |
|  | Капремонт жилфонда | 1 450 105,10 руб. в т.ч. 466 194,10 руб. - отчисления населения; 983 911,00 руб. - местный бюджет в т.ч.: Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта – 7700 м.кв. | Выполнено: 1 296 350,35 руб. Оплачено: 1 282 8622,77 руб. в т.ч.: 832 048,71 руб. – за счет районного бюджета 450 814,06 руб. – за счет средств населения Ввод в эксплуатацию общей площади жил. домов после капремонта -7015 м.кв. |  |  | «Капитальный ремонт жилого дома №4 по улице Строителей в городе Мосты»:, окраска фасада, сантехнические работы; «Капитальный ремонт общежития №15 по улице Волковича в г. Мосты»: комплектация материалами |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт жилфонда | 87 560,00 руб.- местный бюджет в т.ч.: текущий ремонт подъездов многоквартир-ных жилых домов – 20 ед. | Выполнено: 83 474,53 руб. Оплачено: 84 585,90 руб. - 16ед. |  |  | - ремонт кровли ж.д. №6а по пр. Мира в г.Мосты – 20м2; - ремонт подъезда №4 ж.д. №51 по ул.Советской в г. Мосты |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |  |  |
| 4. | Капремонт благоустройства | 390 000,00 руб. – местный бюджет | Выполнено: 378 873 ,74 руб. |  | Оплачено: 388 397,29 руб. | Благоустройство проездов микрорайона «Центр 1» в городе Мосты. Капитальный ремонт. (3-й пусковой комплекс): сдача объекта |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |  |  |
| 5. | Текущее содержание объектов благоустройства | 1 232 908,00 руб– местный бюджет в т.ч.: - текущее благ-во – 620 000,00 руб. - содержание двор. тер. – 140 000,00 руб. - содержание дорог –172 908,00 руб. - уличное освещение – 300 000,00 руб. | Выполнено: 1 128 678,41 руб.: - 440 773,84 руб. - 117 259,66 руб. - 262 862,68 руб. - 307 782,23 руб. |  | Оплачено: 1 163 942,38 руб.: - 455 491,07 руб. - 261 955,60 руб. - 261 955,11 руб. - 323 823,60 руб. | - уборка снега и посыпка ПС с улиц г. Мосты; - вырубка растительности на кладбище в г. Мосты – 600 м.кв.; - монтаж новогодней ёлки в левобережной части и световой иллюминации в г. Мосты |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |  |  |
| 6. | Заготовка топлива: дрова щепа опилки | 7000 м3 21 000 м3 \ 300 м3 | 3393 м3 16341 м3 | - Б.Озерки – 710м3 - Пацевичи - 732м3 - Лунно - 1031м3 - Дубно - 625 м3 - М. Правые– 130 м3 - Мосты – 5м3 - Мосты – 16341 м3 - Мосты – 169 м3 |  | - 14м3 - 35м3 - 0м3 - 0 м3 - 7м3 - 0м3 -869м3 - 0 м3 |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |  |
| 7. | Замена тепловых сетей | 5000 м 642 684,07 руб.- областной бюджет | - 5108 м Выполнено: 642 684,07 руб. Оплачено: 642679,18 руб. - областной бюджет |  |  |  |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |  |
| 8. | Строительство станции обезжелезивания и водопроводных сетей в агрогородке Пески Мостовского района | 105 000,00 руб.- областной бюджет 250 000,00 руб.- республиканский бюджет 1237 м водопроводной сети, 16 колодцев | Выполнено: 264 357,87 руб. Оплачено: 104 443,17 руб. – областной бюджет 175 761,30 руб. - республиканский бюджет 1306 м водопроводной сети, 17 колодцев |  |  | - объект сдан в эксплуатацию 02.11.2020 г. |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |  |  |
| 9. | Модернизация сетей водоснабжения по улицам Школьной, Мира, Озерной в агрогородке Гудевичи Мостовского района | 60 000,00 руб.- областной бюджет 768,5 м водопроводной сети 18 колодцев | 300 м водопроводной сети 5 колодцев |  |  | - - выполнения СМР по водопроводу |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |  |  |
| 10. | Реконструкция котельной по ул. Зеленая в г. Мосты с переводом на использование местных видов топлива (включая проектно-изыскательские работы) (предпроектная (предынвестиционная) документация, архитектурный проект) | 185 259,00 руб.- областной бюджет | Оплачено: 172 645,14 руб.- областной бюджет; |  |  | - архитектурный проект передан РУП «Белинвестэнергосбережение» для организации проведения процедур закупок технологического оборудования; - проведение общественного обсуждения Плана по экологическому и социальному управлению по объекту «Реконструкции котельной по ул. Зеленая в г. Мосты с переводом на использование местных видов топлива» |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |  |  |
| 11. | Претензионно- исковая работа | Население: просроченная задолженность на 01.01.2020г. – 30,99 тыс. руб. Население: просроченная задолженность на 01.12.2020г. – 36,69 тыс. руб. (+18,4 % с начала 2020 года) Население: собираемость платежей за ЖКУ: начислено за ноябрь м-ц 324,70 тыс.руб. оплачено 102,02 тыс.руб. (31,4%) |  |  |  | - оплата через кассу должниками 6 чел. на сумму 430,92 руб. |
|  | отв. Зубринович О.О. |  |  |  |  |  |
|  | отв. Шнырин А.Г. | Всего просроченная задолженность на 01.01.2020г. – 269,33 тыс. руб. Всего просроченная задолженность на 01.11.2020г. – 177,06 тыс. руб. (-34,3% с начала 2020 года), в т.ч.: - коммунальные услуги 123,70 тыс. руб.; - с/х организации – 83,50 тыс. руб. в т.ч.: - коммунальные услуги 43,12 тыс. руб.; - бюджетные организации – 48,24 тыс. руб., в т.ч.: - коммунальные услуги 6,28 тыс. руб.; - ЖСПК – 3,59 тыс.руб. |  |  |  | - оформлено 5 нотариальных надписей на сумму 19262,98 руб.; - предъявлено 6 исков о взыскании долга; – направлено 38 претензий о неисполнении договорных обязательств на сумму 82206,68 руб. |

Зам. главного инженера Мостовского РУП ЖКХ                                                                                                       Г.В.Грико