- ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении основных видов работ и показателей по Мостовскому РУП ЖКХ за период с 15.03.2021г. по 19.03.2021г.

| № п/п | Наименование работ | Задание | Выполнение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала года |  |  | в т.ч. за отчетный период |
| 1. | Обращения граждан | Поступило: обращений заявок | 12(2020 год -17) 1109 Выполнено в срок – 953 (2020 год –1751) |  |  | - 2 на рассмотрении –2 на контроле – 0 просрочено – 0 - 57 выполнено – 53 просрочено – 2 в работе - 6 |
|  | отв.ЗубриновичО.О. |  |  |  |  |  |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |  |  |
|  | Капремонт жилфонда | 1 201 086,00 руб. в т.ч. 480 350,00 руб. - отчисления населения; 720 736,00 руб. - местный бюджет в т.ч.: 1 квартал 30 000,00 руб. Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта – 9179,1м.кв. | Выполнено: 46 480,50 руб. Оплачено: 32 174,17 руб. в т.ч.: 32 174,17 руб. – за счет отчисл. насел. |  |  | «Капитальный ремонт общежития №15 по улице Волковича в городе Мосты»: ремонт фасада, , устройство внутренних откосов, электротехнические работы; «Капитальный ремонт жилого дома №20 по улице Ленина в городе Мосты»: кладка оголовок вентшахт, устройство ограждений лоджий |
|  | отв.Скоробогатый С.В. |  |  |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт жилфонда | 120 784,00 руб.- местный бюджет в т.ч.: текущий ремонт подъездов многоквартир-ных жилых домов – 10 ед. ремонту и (или) реконструкция придомовых территорий – 27 ед. | Выполнено: 5 017,29 руб. Оплачено: 8 380,58 руб. - 3 ед. - 2 ед. |  |  | - ремонт кровли ж.д. №9, №15 по ул. Строителей-22 м2, №78, №86 по ул. Зеленой-4 м2 , №10 по пр-ту Юности-7 м2, №10а по пр-ту Мира-15 м2; - ремонт входной группы ж.д. №10 по ул.Северной; - ремонт 4 скамеек во дворе ж.д. №20 по пр-ту Мира, 1 скамейки ж.д. №9 по ул.К.Цеткин |
|  | отв.Скоробогатый С.В. |  |  |  |  |  |
| 4. | Капремонт благоустройства | 419 675,00 руб. – местный бюджет | Выполнено: |  |  |  |
|  | отв.Скоробогатый С.В. |  |  |  |  |  |
| 5. | Текущее содержание объектов благоустройства | 1 655 677,00 руб– местный бюджет в т.ч.: - текущее благ-во – 620 677,00 руб. - содержание дворовых территорий – 154 000,00 руб. - содержание дорог –305 000,00 руб. - уличное освещение – 576 000,00 руб. | Выполнено: 208 886,01 руб.: - 57 227,23 руб. - 32 176,99 руб. - 60 923,06 руб. - 58 558,73 руб. |  | Оплачено: 129 248,54 руб. - 44 919,85 руб. - 12 240,14 руб. - 26 127,70 руб. - 45 960,85 руб. | - уборка смета с улиц г.Мосты; - раскряжевка упавших веток деревьев по ул. Пролетарской, пер. Пролетарский; - - наращивание 4 колодцев по ул. Советской, 1 колодца по ул. К.Цеткин, 1 колодца по ул. Тихой; - окраска здания туалета в городском парке |
|  | отв.Скоробогатый С.В. |  |  |  |  |  |
| 6. | Заготовка топлива: - дрова - щепа - опилки | 6500 пл. м3 в т.ч. январь-март – 1000 пл. м3 24000 пл. м3 в т.ч. январь-март – 6200 пл. м3 300 м3 в т.ч. январь-март – 75 м3 | 1355 пл. м3 4473 пл. м3 6,72 пл. м3 | - Б.Озерки – 402 пл. м3 - Пацевичи - 249 пл. м - Лунно - 236 пл. м3 - Дубно - 166 пл. м3 - М. Правые– 61 пл. м3 - Мосты – 15 пл. м3 - склад Мосты – 226 пл. м3 - Мосты – 4473 пл. м3 - Мосты – 6,72 пл. м3 |  | - 69 пл. м3 - 53 пл. м3 - 8 пл. м3 - 50 пл. м3 - 17 пл. м3 - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 - 416 пл. м3 - 0 пл. м3 |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |  |
| 7. | Замена тепловых сетей | 3100 м |  |  |  | - выполнение ПСД по 7 объектам |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |  |
| 8. | Строительство станции обезжелезивания аг.Милевичи, д.Малькович, аг.Мосты Левые Мостовского района | 30 000,00 руб.- областной бюджет (аг. Милевичи) |  |  |  | - выполнение проектно-изыскательских работ (прохождение Госэкспертизы) |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |  |  |
| 9. | Претензионно- исковая работа | Население: просроченная задолженность на 01.01.2021г. – 41,35 тыс. руб. Население: просроченная задолженность на 01.02.2021г. – 52,80 тыс. руб. (+27,7 % с начала 2021 года) Население: собираемость платежей за ЖКУ: начислено за февраль м-ц 382,95 тыс.руб., оплачено 184,86 тыс.руб. (48,3%) |  |  |  | -выслано 26 уведомлений нанимателям жилых помещений о возможности прекращения предоставления ЖКУ; - оплата через кассу должниками: 5 чел. на сумму 650,00 руб.; - оформлено 9 нотариальных надписей на сумму 819,63 руб.; |
|  | отв.ЗубриновичО.О. |  |  |  |  |  |
|  | отв. Шнырин А.Г. | Всего просроченная задолженность на 01.01.2021г. – 189,73 тыс. руб. Всего просроченная задолженность на 01.02.2021г. – 165,39 тыс. руб. (-12,8% с начала 2021 года), в т.ч.: - коммунальные услуги 81,38 тыс. руб.; - с/х организации – 153,00 тыс. руб. в т.ч.: - коммунальные услуги 56,17 тыс. руб.; - бюджетные организации – 24,28 тыс. руб., в т.ч.: - коммунальные услуги 5,24 тыс. руб.; - ЖСПК – 4,86 тыс.руб. |  |  |  | – направлено 6 претензий о неисполнении договорных обязательств на сумму 46099,88 руб.; - исполнено 1 исковое заявление на сумму 2999,70 руб. |

Зам. главного инженера Мостовского РУП ЖКХ                                                                Г.В.Грико