- ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении основных видов работ и показателей по Мостовскому РУП ЖКХ за период с 16.01.2023г. по 20.01.2023г.

| № п/п | Наименование работ | Задание | Выполнение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала года |  |  | в т.ч. за отчетный период |
| 1. | Обращения граждан | Поступило: обращений заявок | 2 (2022 год -1) 204 Выполнено в срок – 204 (2022 год – 282) |  |  | - 1 на рассмотрении – 1 на контроле – 0 просрочено – 0 - 83 выполнено – 82 просрочено – 0 в работе – 1 |
|  | отв. Данцевич А.Н. |  |  |  |  |  |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |  |  |
| 2. | Капремонт жилфонда | 1 987 929,00 руб. в т.ч. 1 207 929,00 руб. - местный бюджет 780 000,00 руб. - отчисления населения | Выполнено: Оплачено: |  |  |  |
|  | отв. Скоробогатый С.В. |  |  |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт жилфонда | 126 053,00 руб.- местный бюджет в т.ч.: | Выполнено: Оплачено: |  |  | - ремонт подъездов №5 ж.д. №19а по ул. Советской, №1 ж.д. №25 по ул. Советской в г. Мосты; - ремонт кровли ж.д. №2 по ул. Кольцевой в г.Мосты – 15 м2; - ремонт стыков стеновых панелей ж.д. №5 по ул.К. Цеткин в г.Мосты - 15 м.п. |
|  | отв. Скоробогатый С.В. |  |  |  |  |  |
| 4. | Капремонт благоустройства | 430 000,00 руб. – местный бюджет | Выполнено: |  | Оплачено: |  |
|  | отв. Скоробогатый С.В. |  |  |  |  |  |
| 5. | Текущее содержание объектов благоустройства | 1 663 710,00 руб.– местный бюджет в т.ч. - 150 содержание придвор. территорий – 100000,00 руб. - 151 текущее сод. благ-ва – 613710,00 руб. -152 уличное освещение – 380000,00 руб. - 153 содержание УДС – 250000,00 руб. - 838 ремонт дорожной сети-220000,00 руб. - 146 текущий и капремонт УДС – 100000,00 руб. | Выполнено: |  | Оплачено: | - уборка снега, посыпка ПСС улиц и дворовых территорий г.Мосты;; - формовочная обрезка с дроблением 17 деревьев по ул. Советской г.Мосты; - демонтаж центральной новогодней ёлки и световой иллюминации по ул.Советской в г. Мосты |
|  | отв. Скоробогатый С.В.. |  |  |  |  |  |
| 6. | Заготовка топлива: - дрова - щепа - опилки | 9000 пл. м3 в т.ч. январь – 1000 пл. м3 17800 пл. м3 в т.ч. январь – 1660 пл. м3 300 м3 в т.ч. январь – 25 пл. м3 | 343 пл. м3 308 пл. м3 0 пл. м3 | - Б.Озерки – 148 пл. м3 - Пацевичи – 16 пл. м3 - Лунно - 0 пл. м3 - Дубно - 0 пл. м3 - М. Правые– 0 пл. м3 - Мосты – 0 пл. м3 - склад Мосты– 80 пл.м3 - Мосты – 308 пл. м3 - Мосты – 0 пл. м3 |  | - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 - 124 пл. м3 - 0 пл. м3 |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |  |
| 7. | Претензионно- исковая работа | Население: просроченная задолженность на 01.01.2022г. – 46,34 тыс. руб. Население: просроченная задолженность на 01.01.2023г. – 68,99 тыс. руб. (+48,9 % с начала 2022 года) Население: собираемость платежей за ЖКУ: начислено за декабрь месяц: 428,52 тыс. руб. оплачено за декабрь месяц: 204,40 тыс. руб. (47,7%) |  |  |  | - оплата через кассу должниками: 1 чел. на сумму 77,46 руб.; - оформлено 11 исполнительных надписей на сумму 1790,60 руб.; |
|  | отв. Данцевич А.Н. |  |  |  |  |  |
|  | отв. Шнырин А.Г. | Всего просроченная задолженность на 01.01.2022г. – 181,37 тыс. руб. Всего просроченная задолженность на 01.12.2022г. – 127,16 тыс. руб. (-29,4% с начала 2022 года), в т.ч.: - коммунальные услуги 68,70 тыс. руб.; - с/х организации – 31,72 тыс. руб. в т.ч.: - коммунальные услуги 3,59 тыс. руб.; - бюджетные организации – 2,09 тыс. руб., в т.ч.:- коммунальные услуги 1,75 тыс. руб.; |  |  |  |  |

Главный инженер Мостовского РУП ЖКХ                                                                Г.В.Грико