- ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении основных видов работ и показателей по Мостовскому РУП ЖКХ за период с 22.02.2021г. по 26.02.2021г.

| № п/п | Наименование работ | Задание | Выполнение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала года |  |  | в т.ч. за отчетный период |
| 1. | Обращения граждан | Поступило: обращений заявок | 9(2020 год -8 ) 823 Выполнено в срок – 764 (2020 год –1190) |  |  | - 2 на рассмотрении –2 на контроле – 0 просрочено – 0 - 116 выполнено – 98 просрочено – 11 в работе - 9 |
|  | отв.ЗубриновичО.О. |  |  |  |  |  |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |  |  |
|  | Капремонт жилфонда | 1 201 086,00 руб. в т.ч. 480 350,00 руб. - отчисления населения; 720 736,00 руб. - местный бюджет в т.ч.: 1 квартал 30 000,00 руб. Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта – 9179,1м.кв. | Выполнено: Оплачено: 11 509,14 руб. в т.ч.: 11 509,14 руб. – за счет отчисл. насел. |  |  | «Капитальный ремонт общежития №15 по улице Волковича в городе Мосты»: замена оконных блоков, устройство внутренних откосов, , сантех- и электротехнические работы. |
|  | отв.Скоробогатый С.В. |  |  |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт жилфонда | 120 784,00 руб.- местный бюджет в т.ч.: текущий ремонт подъездов многоквартир-ных жилых домов – 10 ед. ремонту и (или) реконструкция придомовых территорий – 27 ед. | Выполнено: 5 017,29 руб. Оплачено: 8 380,58 руб. - 3 ед. - |  |  | - очистка кровель и водоотводящих систем жилых домов от снега и наледи; |
|  | отв.Скоробогатый С.В. |  |  |  |  |  |
| 4. | Капремонт благоустройства | 419 675,00 руб. – местный бюджет | Выполнено: |  |  |  |
|  | отв.Скоробогатый С.В. |  |  |  |  |  |
| 5. | Текущее содержание объектов благоустройства | 1 655 677,00 руб– местный бюджет в т.ч.: - текущее благ-во – 620 677,00 руб. - содержание дворовых территорий – 154 000,00 руб. - содержание дорог –305 000,00 руб. - уличное освещение – 576 000,00 руб. | Выполнено: 90 850,71 руб.: - 33 751,18 руб. - 9 257,99 руб. - 25 049,43 руб. - 22 792,11 руб. |  | Оплачено: 113 139,52 руб. - 42 420,07 руб. - 3 261,83 руб. - 26 127,70 руб. - 41 329,92 руб. | - уборка снега и посыпка ПСС улиц г. Мосты; |
|  | отв.Скоробогатый С.В. |  |  |  |  |  |
| 6. | Заготовка топлива: - дрова - щепа - опилки | 6500 пл. м3 в т.ч. январь-февраль – 660 пл. м3 24000 пл. м3 в т.ч. январь-февраль – 4140 пл. м3 300 м3 в т.ч. январь-февраль – 50 м3 | 944 пл. м3 3357 пл. м3 6,72 пл. м3 | - Б.Озерки – 246 пл. м3 - Пацевичи - 133 пл. м - Лунно - 184 пл. м3 - Дубно - 96 пл. м3 - М. Правые– 44 пл. м3 - Мосты – 15 пл. м3 - склад Мосты – 226 пл. м3 - Мосты – 3357 пл. м3 - Мосты – 6,72 пл. м3 |  | - 42 пл. м3 - 28 пл. м3 - 44 пл. м3 - 58 пл. м3 - 20 пл. м3 - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 - 480 пл. м3 - 0 пл. м3 |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |  |
| 7. | Замена тепловых сетей | 3150 м |  |  |  | - выполнение ПСД по 7 объектам |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |  |
| 8. | Строительство станции обезжелезивания аг.Милевичи, д.Малькович, аг.Мосты Левые Мостовского района | 30 000,00 руб.- областной бюджет (аг. Милевичи) |  |  |  | - выполнение проектно-изыскательских работ |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |  |  |
| 9. | Претензионно- исковая работа | Население: просроченная задолженность на 01.01.2021г. – 41,35 тыс. руб. Население: просроченная задолженность на 01.02.2021г. – 43,92 тыс. руб. (+6,2 % с начала 2021 года) Население: собираемость платежей за ЖКУ: начислено за январь м-ц 392,54 тыс.руб., оплачено 360,16 тыс.руб. (91,8%) |  |  |  | -выслано 16 уведомления нанимателям жилых помещений о возможности прекращения предоставления ЖКУ; - оплата через кассу должниками: 6 чел. на сумму 1495,56 руб.; - оформлено 8 нотариальных надписей на сумму 1087,18 руб.; |
|  | отв.ЗубриновичО.О. |  |  |  |  |  |
|  | отв. Шнырин А.Г. | Всего просроченная задолженность на 01.01.2021г. – 189,73 тыс. руб. Всего просроченная задолженность на 01.02.2021г. – 140,09,85 тыс. руб. (-26,2% с начала 2021 года), в т.ч.: - коммунальные услуги 125,34 тыс. руб.; - с/х организации – 46,74 тыс. руб. в т.ч.: - коммунальные услуги 46,74 тыс. руб.; - бюджетные организации – 15,87 тыс. руб., в т.ч.: - коммунальные услуги 15,87 тыс. руб.; - ЖСПК – 4,8 тыс.руб. |  |  |  | – направлено 6 претензий о неисполнении договорных обязательств на сумму 46099,88 руб.; Исполнено 1 исковое заявление на сумму 2999,70 руб. |

Зам. главного инженера Мостовского РУП ЖКХ                                                                Г.В.Грико