- ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении основных видов работ и показателей по Мостовскому РУП ЖКХ за период с 21.03.2021г. по 26.03.2021г.

| № п/п | Наименование работ | Задание | Выполнение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала года |  |  | в т.ч. за отчетный период |
| 1. | Обращения граждан | Поступило: обращений заявок | 13(2020 год -17) 1157 Выполнено в срок – 1006 (2020 год –1909) |  |  | - 1 на рассмотрении –3 на контроле – 0 просрочено – 0 - 48 выполнено – 47 просрочено – 0 в работе - 1 |
|  | отв.ЗубриновичО.О. |  |  |  |  |  |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |  |  |
|  | Капремонт жилфонда | 1 201 086,00 руб. в т.ч. 480 350,00 руб. - отчисления населения; 720 736,00 руб. - местный бюджет в т.ч.: 1 квартал 30 000,00 руб. Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта – 9179,1м.кв. | Выполнено: 46 480,50 руб. Оплачено: 40 058,59 руб. в т.ч.: 40 058,59 руб. – за счет отчисл. насел. |  |  | «Капитальный ремонт общежития №15 по улице Волковича в городе Мосты»: ремонт фасада, установка отливов, устройство полов в техпомещениях, устройство внутренних откосов, электротехнические работы; «Капитальный ремонт жилого дома №20 по улице Ленина в городе Мосты»: кладка оголовок вентшахт, устройство выравнивающей стяжки кровли, устройство ограждений лоджий |
|  | отв.Скоробогатый С.В. |  |  |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт жилфонда | 120 784,00 руб.- местный бюджет в т.ч.: текущий ремонт подъездов многоквартир-ных жилых домов – 10 ед. ремонту и (или) реконструкция придомовых территорий – 27 ед. | Выполнено: 5 017,29 руб. Оплачено: 8 380,58 руб. - 3 ед. - 5 ед. |  |  | - ремонт кровли ж.д. №11а, №16 по ул. Строителей-11,5 м2, №11 по ул. К.Цеткин-15 м2 -15 м2; - заделка стыков стеновых панелей ж.д. №4 по ул.Строителей – 17 м.п., №4 по пр-ту Юности – 7 м.п.; - ремонт 1 скамейки во дворе ж.д. №10а по пр-ту Мира, 2 скамеек ж.д. №10а по ул.К.Цеткин; 2 скамеек №8 по пр-ту Юности |
|  | отв.Скоробогатый С.В. |  |  |  |  |  |
| 4. | Капремонт благоустройства | 419 675,00 руб. – местный бюджет | Выполнено: |  |  |  |
|  | отв.Скоробогатый С.В. |  |  |  |  |  |
| 5. | Текущее содержание объектов благоустройства | 1 655 677,00 руб– местный бюджет в т.ч.: - текущее благ-во – 620 677,00 руб. - содержание дворовых территорий – 154 000,00 руб. - содержание дорог –305 000,00 руб. - уличное освещение – 576 000,00 руб. | Выполнено: 208 886,01 руб.: - 57 227,23 руб. - 32 176,99 руб. - 60 923,06 руб. - 58 558,73 руб. |  | Оплачено: 129 248,54 руб. - 44 919,85 руб. - 12 240,14 руб. - 26 127,70 руб. - 45 960,85 руб. | - уборка смета с улиц г.Мосты; - валка аварийных деревьев – 4,3 м3; - формовочная обрезка 24 деревьев по ул. Волковича, Лермонтова; - монтаж 2 ливневых колодцев по ул. Строителей в г.Мосты; - подготовка ул.Строителей к асфальтированию; - заделка трещин а/б покрытия по ул.Советской в г.Мосты |
|  | отв.Скоробогатый С.В. |  |  |  |  |  |
| 6. | Заготовка топлива: - дрова - щепа - опилки | 6500 пл. м3 в т.ч. январь-март – 1000 пл. м3 24000 пл. м3 в т.ч. январь-март – 6200 пл. м3 300 м3 в т.ч. январь-март – 75 м3 | 1467 пл. м3 4819 пл. м3 6,72 пл. м3 | - Б.Озерки – 418 пл. м3 - Пацевичи - 273 пл. м - Лунно - 272 пл. м3 - Дубно - 202 пл. м3 - М. Правые– 61 пл. м3 - Мосты – 15 пл. м3 - склад Мосты – 226 пл. м3 - Мосты – 4819 пл. м3 - Мосты – 6,72 пл. м3 |  | - 16 пл. м3 - 24 пл. м3 - 36 пл. м3 - 36 пл. м3 - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 - 346 пл. м3 - 0 пл. м3 |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |  |
| 7. | Замена тепловых сетей | 3100 м |  |  |  | - выполнение ПСД по 7 объектам |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |  |
| 8. | Строительство станции обезжелезивания аг.Милевичи, д.Малькович, аг.Мосты Левые Мостовского района | 30 000,00 руб.- областной бюджет (аг. Милевичи) |  |  |  | - выполнение проектно-изыскательских работ (прохождение Госэкспертизы) |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |  |  |
| 9. | Модернизация сетей водоснабжения по улицам Школьной, Мира, Озерной в агрогородке Гудевичи Мостовского района | 93 826,90 руб.- областной бюджет |  |  |  | - закупка материалов |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |  |  |
| 10. | Претензионно- исковая работа | Население: просроченная задолженность на 01.01.2021г. – 41,35 тыс. руб. Население: просроченная задолженность на 01.02.2021г. – 52,80 тыс. руб. (+27,7 % с начала 2021 года) Население: собираемость платежей за ЖКУ: начислено за февраль м-ц 382,95 тыс.руб., оплачено 352,77 тыс.руб. (92,1%) |  |  |  | -выслано 15 уведомлений нанимателям жилых помещений о возможности прекращения предоставления ЖКУ; - оплата через кассу должниками: 5 чел. на сумму 563,60 руб.; |
|  | отв.ЗубриновичО.О. |  |  |  |  |  |
|  | отв. Шнырин А.Г. | Всего просроченная задолженность на 01.01.2021г. – 189,73 тыс. руб. Всего просроченная задолженность на 01.02.2021г. – 165,39 тыс. руб. (-12,8% с начала 2021 года), в т.ч.: - коммунальные услуги 81,38 тыс. руб.; - с/х организации – 153,00 тыс. руб. в т.ч.: - коммунальные услуги 56,17 тыс. руб.; - бюджетные организации – 24,28 тыс. руб., в т.ч.: - коммунальные услуги 5,24 тыс. руб.; - ЖСПК – 4,86 тыс.руб. |  |  |  | – направлено 6 претензий о неисполнении договорных обязательств на сумму 46099,88 руб.; - исполнено 1 исковое заявление на сумму 2999,70 руб. |

Зам. главного инженера Мостовского РУП ЖКХ                                                                Г.В.Грико