- ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении основных видов работ и показателей по Мостовскому РУП ЖКХ за период с 20.05.2022г. по 27.05.2022г.

| № п/п | Наименование работ | Задание | Выполнение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала года |  |  | в т.ч. за отчетный период |
| 1. | Обращения граждан | Поступило: обращений заявок | 23 (2021 год -31) 1824 Выполнено в срок – 1819 (2021 год – 1912) |  |  | - 2 на рассмотрении – 2 на контроле – 1 просрочено – 0 - 79 выполнено – 75 просрочено – 0 в работе – 4 |
|  | отв. Зубринович О.О. |  |  |  |  |  |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |  |  |
| 2. | Капремонт жилфонда | 1 675 031,00 руб. в т.ч. 985 031,00 руб. - местный бюджет 690 000,00 руб. - отчисления населения; Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта – 7900 м.кв. | Выполнено: 138 293,62 руб. Оплачено: 138 293,62 руб. в т.ч.: 138 293,62 руб.– за счет отчислений населения |  |  | Капитальный ремонт общежития №86 по улице Зеленой в городе Мосты: устройство парапетов кровли из оцинкованной стали, заполнение оконных проемов, облицовка МОП керамической плиткой, электро-сантехнические работы. Капитальный ремонт жилого дома №15 по улице К.Цеткин в городе Мосты: ремонт кровли |
|  | отв. Скоробогатый С.В. |  |  |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт жилфонда | 127 041,00 руб.- местный бюджет в т.ч.: текущий ремонт подъездов многоквартир-ных жилых домов – 10 ед. в т.ч.: 1 полугодие – 5 ед. | Выполнено: 18 349,73 руб. Оплачено: 21 316,34 руб. - 2 ед. |  |  |  |
|  | отв. Скоробогатый С.В. |  |  |  |  |  |
| 4. | Капремонт благоустройства | 450 000,00 руб. – местный бюджет ремонту и (или) реконструкция придомовых территорий – 1 ед. | Выполнено: 52 771,34 руб. |  | Оплачено: 23 003,56 руб. | Благоустройство дворовых территорий в районе жилых домов №47, №49. №51 по улице Советской, №3. №5. №7 по улице Клары Цеткин в городе Мосты. Капитальный ремонт с модернизацией: установка тротуарного борта, устройство покрытий их плитки тротуарной |
|  | отв. Скоробогатый С.В. |  |  |  |  |  |
| 5. | Текущее содержание объектов благоустройства | 1 174 076,00 руб– местный бюджет в т.ч.: - текущее благ-во – 530 000,00 руб. - содержание дворовых территорий – 120 000,00 руб. - текущий ремонт дорог – 60 000 руб. - содержание дорог –199 076,00 руб. - уличное освещение – 265 000,00 руб. | Выполнено: 384 986,82 руб. - 134 481,53 руб. - 26 665,77 руб. - 2 905,19 руб. - 83 989,95 руб. - 136 944,38 руб. |  | Оплачено: 448 844,16 руб. - 159 367,10 руб. - 27 510,83 руб. - 4 283,92 руб. - 112 753,03 руб. - 144 929,28 руб. | - текущий ремонт участка пешеходной дорожки от ул.Советской до ул.Кирова в г.Мосты – установка тротуарного борта, устройство покрытий их плитки тротуарной; – окоска газонов в г.Мосты– 19 га; - подготовка 2 зон отдыха у воды к летнему сезону; - подметание с улиц города Мосты; - уборка кладбища аг. Гудевичи; |
|  | отв. Скоробогатый С.В.. |  |  |  |  |  |
| 6. | Заготовка топлива: - дрова - щепа - опилки | 6500 пл. м3 в т.ч. январь-май – 2660 пл. м3 21000 пл. м3 в т.ч. январь– май - 7600 пл. м3 200 м3 в т.ч. январь– май - 83 пл. м3 | 3905 пл. м3 6779 пл. м3 60 пл. м3 | - Б.Озерки – 707 пл. м3 - Пацевичи – 811 пл. м3 - Лунно - 708 пл. м3 - Дубно - 450 пл. м3 - М. Правые– 99 пл. м3 - Мосты – 0 пл. м3 - склад Мосты – 570 пл. м3 - Мосты – 6779 пл. м3 - Мосты – 60 пл. м3 |  | - 200 пл. м3 - 28 пл. м3 - 30 пл. м3 - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 - 116 пл. м3 - 460 пл. м3 - 6 пл. м3 |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |  |
| 7. | Замена тепловых сетей | 900 м 152 269,98 руб. – областной бюджет |  |  |  | - выполнение ПИР |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |  |  |
| 8. | Техническая модернизация котла КВГМ-10 и водоподготовительной установки в котельной по улице Зеленая г.Мосты | 250 000,00 – районный бюджет |  |  |  | - выполнение ПИР |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |  |  |
| 9. | Модернизация котельной агрогородка Дубно с установкой котла на местных видах топлива | 110 925,00 – районный бюджет |  |  |  | - выполнение ПИР |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |  |  |
| 10. | Перебуривание артезианских скважин №45168/89 и №5/92 водозабора г. Мосты с модернизацией водоводов | 9 069,36 руб. – областной бюджет | 3 917,98 руб. |  |  | - получено заключение государственной экспертизы ПСД |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |  |  |
| 11. | Капитальный ремонт с модернизацией бани по переулку Северному, 7 в городе Мосты | 22 231,23 руб. – областной бюджет |  |  |  | - получено заключение государственной экспертизы ПСД |
|  | отв. Скоробогатый С.В. |  |  |  |  |  |
| 12. | Претензионно- исковая работа | Население: просроченная задолженность на 01.01.2022г. – 46,34 тыс. руб. Население: просроченная задолженность на 01.05.2022г. – 76,21 тыс. руб. (+64,4 % с начала 2022 года) Население: собираемость платежей за ЖКУ: начислено за апрель месяц: 394,91 тыс.руб. оплачено за апрель месяц: 365,95 тыс.руб. (92,7%) |  |  |  | -выслано 1 уведомление нанимателям жилых помещений о возможности прекращения предоставления ЖКУ; - оплата через кассу должниками: 9 чел. на сумму 790,00 руб.; - оформлено 18 нотариальных надписей на сумму 2404,82 руб.; |
|  | отв.ЗубриновичО.О. |  |  |  |  |  |
|  | отв. Шнырин А.Г. | Всего просроченная задолженность на 01.01.2022г. – 181,37 тыс. руб. Всего просроченная задолженность на 01.04.2022г. – 211,27 тыс. руб. (+16,5% с начала 2022 года), в т.ч.: - коммунальные услуги 67,02 тыс. руб.; - с/х организации – 133,20 тыс. руб. в т.ч.: - коммунальные услуги 36,10 тыс. руб.; - бюджетные организации – 4,88 тыс. руб., в т.ч.:- коммунальные услуги4,88 тыс. руб.; |  |  |  | – направлено 9 претензий о неисполнении договорных обязательств на сумму 42071,56 руб.; |

Главный инженер Мостовского РУП ЖКХ                                                                Г.В.Грико