- ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении основных видов работ и показателей по Мостовскому РУП ЖКХ за период с 24.08.2020г. по 28.08.2020г.

| № п/п | Наименование работ | Задание | Выполнение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала года |  |  | в т.ч. за отчетный период |
| 1. | Обращения граждан | Поступило: обращений заявок | 45(2019 год - 23 ) 3504 выполнено в срок – 2965 (2019 год – 5799 ) |  |  | - 1 на рассмотрении –1 на контроле – 1 просрочено – 0 -66 выполнено – 51 просрочено – 4 в работе - 14 |
|  | отв.ЗубриновичО.О. |  |  |  |  |  |
|  | отв. Апанович А.А. |  |  |  |  |  |
|  | Капремонт жилфонда | 683 911,00 руб. в т.ч. 300 000,00 руб. - отчисления населения; 383 911,00 руб. - местный бюджет в т.ч.: 1-3 квартал 383 911,00 руб. Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта – 7700 м.кв. | Выполнено: 776 875,01 руб. Оплачено: 676 603,99 руб. в т.ч.: 383 911,00 руб. – за счет районного бюджета 292 692, 99 руб. – за счет средств населения Ввод в эксплуатацию общей площади жилых домов после капремонта -3351 м.кв. |  |  | «Капитальный ремонт жилого дома №4 по улице Строителей в городе Мосты»: монтаж ограждений кровли, демонтаж существую-щей отмостки; «Капитальный ремонт жилого дома №51 по улице Советской в городе Мосты»: сантехнические работы |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт жилфонда | 87 560,00 руб.- местный бюджет в т.ч.: 1-3 квартал 70 000,00 руб. текущий ремонт подъездов многоквартир-ных жилых домов – 20 ед. | Выполнено: 61 093,66 руб. Оплачено: 66 562,16 руб. - 13ед. |  |  | - ремонт МАФ ж.д. №15 по ул.Строителей в г.Мосты; |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |  |  |
| 4. | Капремонт благоустройства | 290 000,00 руб. – местный бюджет 1-3 квартал 290 000,00 руб. | Выполнено: 316 474,29 руб. |  | Оплачено: 258 944,00 руб. | Благоустройство проездов микрорайона «Центр 1» в городе Мосты. Капитальный ремонт. (3-й пусковой комплекс): установка малых архитектурных форм |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |  |  |
| 5. | Текущее содержание объектов благоустройства | 1 232 908,00 руб– местный бюджет в т.ч.: - текущее благ-во – 620 000,00 руб. 1-3 квартал 456 415,00 руб. - содержание двор. тер. – 140 000,00 руб. 1-3 квартал 105 000,00 руб. - содержание дорог –172 908,00 руб. 1-3 квартал 137 368,00 руб. - уличное освещение – 300 000,00 руб. 1-3 квартал 225 000,00 руб. | Выполнено: 814 057,81 руб.: - 313 392,98 руб. - 86 457,45 руб. - 203 110,44 руб. - 211 097,10 руб. |  | Оплачено: 771 341,49 руб.: - 328 110,21 руб. - 91 870,29 руб. - 157 222,70 руб. - 194 138,29 руб. | – выкашивание газонов – 14 га; - ручная стрижка кустарников по ул. Зеленая г.Мосты; - дробление сухих веток на территории города; - установка детского игрового комплекса на дворовой территории ж.д. №10 - №10а по пр-ту Мира г.Мосты; - подготовка к проведению Дня города |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |  |  |
| 6. | Заготовка топлива: дрова щепа опилки | 7000 м3 в т.ч.: январь-август: 4320м3 21 000 м3 в т.ч.: январь- август: 14920м3 300 м3 в т.ч.: январь- август: 200м3 | 2830 м3 13018,6 м3 | - Б.Озерки – 696м3 - Пацевичи - 697м3 - Лунно - 603м3 - Дубно - 625 м3 - М. Правые– 96 м3 - Мосты – 5м3 - Мосты – 13018,6 м3 - Мосты – 28 м3 |  | - 0м3 - 0м3 - 60м3 - 0 м3 - 0 м3 - 0м3 - 920м3 - 0 м3 |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |  |
| 7. | Замена тепловых сетей | 5000 м, в т.ч. 9 месяцев 4500 м 642 684,07 руб.- областной бюджет | - 3260 м Оплачено: 197 674,29 руб. - областной бюджет |  |  | - выполнение 5 проектно-изыскатель-ских работ по модернизации тепловых сетей; - модернизация 3 участков тепловой сети по ул. К.Цеткин в городе Мосты; - модернизация 4 участков тепловых сетей в агрогородке Дубно Мостовского района – 100 м |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |  |
| 8. | Строительство станции обезжелезивания и водопроводных сетей в агрогородке Пески Мостовского района | 105 000,00 руб.- областной бюджет 250 000,00 руб.- республиканский бюджет 1237 м водопроводной сети, 18 колодцев | Выполнено: 153 078,30 руб. Оплачено: 46 104,79 руб – областной бюджет 96 110,70 руб. - республиканский бюджет 1180 м водопроводной сети, 14 колодцев |  |  | - пуск в эксплуатацию станции обезжелезивания; - выполнения СМР по водопроводу: устройство 5 колодцев |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |  |  |
| 9. | Реконструкция котельной по ул. Зеленая в г. Мосты с переводом на использование местных видов топлива (включая проектно-изыскательские работы) (предпроектная (предынвестиционная) документация, архитектурный проект) | 185 259,00 руб.- областной бюджет | Оплачено: 38 595,76 руб.- областной бюджет |  |  | - проведение экспертизы архитектурного проекта в РУП «Главгосстройэкспертиза» г.Минск |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |  |  |
| 10. | Претензионно- исковая работа | Население: просроченная задолженность на 01.01.2020г. – 30,99 тыс. руб. Население: просроченная задолженность на 01.08.2020г. – 37,90 тыс. руб. (+22,3 % с начала 2020 года) Население: собираемость платежей за ЖКУ: начислено за июль м-ц 243,67 тыс.руб. оплачено 230,29 тыс.руб. (94,5%) |  |  |  | -выслано 50 уведомлений нанимателям жилых помещений о возможности прекращения предоставления ЖКУ; - оплата через кассу должниками 7 чел. на сумму 286,16 руб.; - оформлено 5 нотариальных надписей на сумму 769,05 руб.; |
|  | отв. ЗубриновичО.О. |  |  |  |  |  |
|  | отв. Шнырин А.Г. | Всего просроченная задолженность на 01.01.2020г. – 269,33 тыс. руб. Всего просроченная задолженность на 01.07.2020г. – 269,37 тыс. руб. (+0% с начала 2020 года), в т.ч.: - коммунальные услуги 155,08 тыс. руб.; - с/х организации – 166,97 тыс. руб. в т.ч.: - коммунальные услуги 86,93 тыс. руб.; - бюджетные организации – 22,52 тыс. руб., в т.ч.: - коммунальные услуги 21,97 тыс. руб.; - ЖСПК – 2,02 тыс.руб. |  |  |  | - оформлено 5 нотариальных надписей на сумму 19262,98 руб.; - предъявлено 5 исков о взыскании долга; – направлено 29 претензий о неисполнении договорных обязательств на сумму 71060,38 руб. |

Зам. главного инженера Мостовского РУП ЖКХ                                                                                                       Г.В.Грико