- ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении основных видов работ и показателей по Мостовскому РУП ЖКХ за период с 25.10.2021г. по 29.10.2021г.

| № п/п | Наименование работ | Задание | Выполнение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала года |  |  | в т.ч. за отчетный период |
| 1. | Обращения граждан | Поступило: обращений заявок | 56(2020 год -56) 5307 Выполнено в срок – 5233 (2020 год –4118) |  |  | - 0 на рассмотрении –0 на контроле – 2 просрочено – 0 - 88 выполнено – 85 просрочено – 3 в работе - 5 |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |  |  |
|  | Капремонт жилфонда | 1 560 481,17 руб. в т.ч. 615 000,00 руб. - отчисления населения; 945 481,17 руб. - местный бюджет Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта – 9179,1м.кв. | Оплачено: 1 020 600,00 руб. в т.ч.: 511 400,00 руб. – за счет районного бюджета 509 200,00 руб. – за счет отчислений населения Введено в эксплуатацию общей площади жилых домов после капремонта – 3682,1м.кв. |  |  | «Капитальный ремонт жилого дома №19а по улице Советской в городе Мосты»: сдача объекта в эксплуатацию «Капитальный ремонт жилого дома №25 по улице Советской в городе Мосты»: ремонт кровли, фасада, крыльц, электро-сантехнические работы; «Капитальный ремонт кровли жилого дома №16 по улице Строителей в городе Мосты»: кровельные работы |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт жилфонда | 120 784,00 руб.- местный бюджет в т.ч.: текущий ремонт подъездов многоквартир-ных жилых домов – 10 ед. ремонту и (или) реконструкция придомовых территорий – 27 ед. | Выполнено: 93 063,43 руб. Оплачено: 96 426,72 руб. - 8 ед. - 26 ед. |  |  | - ремонт подъезда №3 ж.д. №90б по ул. Зеленой в г. Мосты; - ремонт кровель:ж.д..№6 по пр-ту Мира– 5 м2, ж.д..№8а по пр-ту Мира – 10 м2; ж.д..№10а по пр-ту Мира – 5 м2; - ремонт скамейки ж.д..№7 по ул.К.Цеткин |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |  |
| 4. | Капремонт благоустройства | 419 675,00 руб. – местный бюджет | Выполнено: 81 266,47 руб. |  | Оплачено: 65 528,19 руб. | СМР по объекту «Благоустройство дворовой территории в районе жилого дома №48 по Советской в городе Мосты. Капитальный ремонт с модернизацией»: устройство покрытий проездов и тротуаров из плитки |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |  |
| 5. | Текущее содержание объектов благоустройства | 1 655 677,00 руб– местный бюджет в т.ч.: - текущее благ-во – 620 677,00 руб. - содержание дворовых территорий – 154 000,00 руб. - содержание дорог –305 000,00 руб. - уличное освещение – 576 000,00 руб. | Выполнено: 1 181 731,31 руб.: - 503 841,45 руб. - 86 374,27 руб. - 382 404,05 руб. - 209 111,54 руб. |  | Оплачено: 1 194 935,78 руб. - 515 010,12 руб. - 89 356,42 руб. - 380 211,92 руб. - 210 357,32 руб. | - очистка водоотводящих каналов в р-не пер. Зельвянского в г.Мосты; - чистка ливневой канализации на ул.Ленина, Советской, 30 лет ВЛКСМ в г.Мосты; - наращивание 1 колодца по ул. Советской в г.Мосты; - уборка листвы; - подметание улиц г.Мосты |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |  |
| 6. | Заготовка топлива: - дрова - щепа - опилки | 6500 пл. м3 в т.ч. январь-октябрь – 5167 пл. м3 24000 пл. м3 в т.ч. январь- октябрь – 18000 пл. м3 300 м3 в т.ч. январь- октябрь – 250 м3 | 5280 пл. м3 11457 пл. м3 284 пл. м3 | - Б.Озерки – 1473 пл. м3 - Пацевичи - 1319 пл. м - Лунно - 664 пл. м3 - Дубно - 954 пл. м3 - М. Правые– 95 пл. м3 - Мосты – 71 пл. м3 - склад Мосты – 651 пл. м3 - Мосты – 11457 пл. м3 - Мосты – 284 пл. м3 |  | - 21 пл. м3 - 21 пл. м3 - 60 пл. м3 - 20 пл. м3 - 14 пл. м3 - 0 пл. м3 - 109 пл. м3 - 312 пл. м3 - 30 пл. м3 |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |  |
| 7. | Замена тепловых сетей | 3100 м 696408,88 руб. – областной бюджет 374 000,00 руб. – республиканский бюджет | 3100 м Освоено: 1 057 038,32 руб. Оплачено: 980 917,50 руб. |  |  |  |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |  |
| 8. | Строительство станции обезжелезивания аг.Милевичи, д.Мальковичи, д..Мосты Левые Мостовского района | (аг. Милевичи) 108 000,00 ( в том числе 48 000,00 руб.- областной бюджет, 60 000,00 руб. – республиканский бюджет). (д. Мальковичи) 82 000,00 ( в том числе 32 000,00 руб.- областной бюджет, 50 000,00 руб. – республиканский бюджет). (д. Мосты Левые) 140 000,00 ( в том числе 70 000,00 руб.- областной бюджет, 70 000,00 руб. – республиканский бюджет). | Оплачено: 99 015,04 руб. в т.ч. 39 015,04 руб.- областной бюджет, 60 000,00 руб. - республиканский бюджет; Оплачено: 70 653,69 руб. в т.ч. 20 653,69 руб. - областной бюджет, 50 000,00 руб.- республиканский бюджет; Оплачено: 93 347,59 руб. в т.ч. 53 962,69 руб.- областной бюджет; 39 384,90 руб.- республиканский бюджет; |  |  | - объект сдан в эксплуатацию 30.09.2021; - объект сдан в эксплуатацию 30.08.2021; - сдача объекта в эксплуатацию. |
|  | Отв. Боровский В.Н. |  |  |  |  |  |
| 9. | Модернизация сетей водоснабжения по улицам Школьной, Мира, Озерной в агрогородке Гудевичи Мостовского района | 93 826,90 руб.- областной бюджет | Оплачено: 83 828,83 руб.- областной бюджет |  |  | - сдача объекта в эксплуатацию. |
|  | Отв. Боровский В.Н. |  |  |  |  |  |
| 10. | Перебуривание артезианских скважин №45168/89 и №5/92 водозабора г. Мосты с модернизацией водоводов | 140 000,00 руб.- областной бюджет | 1 217,32 руб.- областной бюджет |  |  | - прохождение экологической и строительной экспертиз ПСД; |
|  | Отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |  |
| 11. | Капитальный ремонт с модернизацией бани по переулку Северному, 7 в городе Мосты | 100 000,00 руб.- областной бюджет | 13 046,47 руб. –областной бюджет |  |  | - выполнение проектно-изыскательских работ ООО «ТопазЗападИнжениринг» |
|  | Отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |  |
| 10. | Претензионно- исковая работа | Население: просроченная задолженность на 01.01.2021г. – 41,35 тыс. руб. Население: просроченная задолженность на 01.10.2021г. – 62,54 тыс. руб. (+51,2 % с начала 2021 года) Население: собираемость платежей за ЖКУ: начислено за сентябрь месяц: 245,63 тыс.руб. оплачено за сентябрь месяц: 244,20 тыс.руб. (99,4%) |  |  |  | -выслано 152 уведомления нанимателям жилых помещений о возможности прекращения предоставления ЖКУ; - оплата через кассу должниками: 8 чел. на сумму 472,20 руб.; - оформлено 3 исполнительные надписи на сумму 102,89 руб.; |
|  | отв.ЗубриновичО.О. |  |  |  |  |  |
|  | отв. Шнырин А.Г. | Всего просроченная задолженность на 01.01.2021г. – 205,65 тыс. руб. Всего просроченная задолженность на 01.09.2021г. – 233,84 тыс. руб. (+13,7% с начала 2021 года), в т.ч.: - коммунальные услуги 65,24 тыс. руб.; - с/х организации – 144,32 тыс. руб. в т.ч.: - коммунальные услуги 52,37 тыс. руб.; - бюджетные организации – 4,84 тыс. руб., в т.ч.:- коммунальные услуги 4,38 тыс. руб.; - ЖСПК – 1,1 тыс.руб. |  |  |  | – направлено 35 претензий о неисполнении договорных обязательств на сумму 175 184,14 руб.; - оформлена 8 исполнительных надписей на сумму 57 780,00 руб.; - направлено 5 заявлений о возбуждении приказного производства на сумму 70976,12 руб. |

Главный инженер Мостовского РУП ЖКХ                                                                Г.В.Грико