- ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении основных видов работ и показателей по Мостовскому РУП ЖКХ за период с 26.12.2022г. по 30.12.2022г.

| № п/п | Наименование работ | Задание | Выполнение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала года |  |  | в т.ч. за отчетный период |
| 1. | Обращения граждан | Поступило: обращений заявок | 57 (2021 год -65) 5675 Выполнено в срок – 5517 (2021 год – 6096) |  |  | - 0 на рассмотрении – 1 на контроле – 1 просрочено – 0 - 79 выполнено – 78 просрочено – 0 в работе – 1 |
|  | отв. Данцевич А.Н. |  |  |  |  |  |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |  |  |
| 2. | Капремонт жилфонда | 1 876 831,00 руб. в т.ч. 1 185031,00 руб. - местный бюджет 691 800,00 руб. - отчисления населения; Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта – 7900 м.кв. | Выполнено: 1 815 754,81 руб. Оплачено: 1 758 245,69 руб. в т.ч.: 1 061 610,05 руб. – за счет районного бюджета 696 635,64 руб.– за счет отчислений населения Введено в эксплуатацию общей площади жилых домов после капремонта – 5644 м.кв. |  |  | Капитальный ремонт жилого дома №22 по улице Жукова в городе Мосты: кровельные работы, ремонт крыльц и спусков в подвал, , заполнение оконных и дверных проемов, окраска цоколя, ремонт помещения теплоузла, электро-сантехнические работы |
|  | отв. Скоробогатый С.В. |  |  |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт жилфонда | 99 041,00 руб.- местный бюджет в т.ч.: текущий ремонт подъездов многоквартир-ных жилых домов – 10 ед. | Выполнено: 92 849,79 руб. Оплачено: 95 816,40 руб. - 8 ед. |  |  | - ремонт кровли ж.д. №3 по ул. К. Цеткин – 10 м2, ж.д. №5 по ул. К. Цеткин - 5 м2 в г. Мосты |
|  | отв. Скоробогатый С.В. |  |  |  |  |  |
| 4. | Капремонт благоустройства | 322 784,60 руб. – местный бюджет ремонту и (или) реконструкция придомовых территорий – 1 ед. | Выполнено: 322 600,11 руб. |  | Оплачено: 313 458,68 руб. | Благоустройство дворовых территорий в районе жилых домов №47, №49. №51 по улице Советской, №3. №5. №7 по улице Клары Цеткин в городе Мосты: - |
|  | отв. Скоробогатый С.В. |  |  |  |  |  |
| 5. | Текущее содержание объектов благоустройства | 1 909 312,19 руб.– местный бюджет в т.ч.: - текущее благ-во – 816 763,22 руб. - содержание дворовых территорий – 122 892,75 руб. - текущий ремонт дорог – 292 897,59 руб. - содержание дорог – 309 498,20 руб. - уличное освещение – 367 260,43 руб. | Выполнено: 1 836 836,05 руб. - 791 877,65 руб. - 122 047,69 руб. - 291 448,86 руб. - 280 675,12 руб. - 350 786,73 руб. |  | Оплачено: 1 909 312,19 руб. - 816 763,22 руб. - 122 892,75 руб. - 292 897,59 руб. - 309 498,20 руб. - 367 260,43 руб. | - уборка снега. посыпка ПСС улиц и дворовых территорий г.Мосты - уборка листвы по территории г.Мосты; - уборка 2 мостовых сооружений от снега и наледи; - очистка уличной ливневой канализации |
|  | отв. Скоробогатый С.В.. |  |  |  |  |  |
| 6. | Заготовка топлива: - дрова - щепа - опилки | 6500 пл. м3 21000 пл. м3 200 м3 | 11196 пл. м3 18192 пл. м3 325 пл. м3 | - Б.Озерки – 1971 пл. м3 - Пацевичи – 1876 пл. м3 - Лунно - 2327 пл. м3 - Дубно - 1644 пл. м3 - М. Правые– 175 пл. м3 - Мосты – 77 пл. м3 - склад Мосты– 2725 пл.м3 - Мосты – 18192 пл. м3 - Мосты – 325 пл. м3 |  | - 84 пл. м3 - 64 пл. м3 - 106 пл. м3 - 34 пл. м3 - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 - 40 пл. м3 - 526 пл. м3 - 0 пл. м3 |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |  |
| 7. | Замена тепловых сетей | 900 м 153 735,00 руб. – областной бюджет | 901 м Выполнено: 153 503,52 руб. Оплачено: 153 503,52 руб. – областной бюджет |  |  |  |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |  |  |
| 8. | Модернизация котла КВГМ-10 с заменой газогорелочного устройства и поверхности нагрева, водоподготовительной установки в котельной по улице Зеленой г. Мосты | 246 008,34 руб. – районный бюджет | Выполнено: 246 008,34 руб. Оплачено: 246 008,34 руб. – районный бюджет |  |  | - ремонтные работы |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |  |  |
| 9. | Модернизация котельной агрогородка Дубно с установкой котла на местных видах топлива | 114 916,66 руб.– районный бюджет | Выполнено: 118 048,25 руб. Оплачено:118 048,25 руб. – районный бюджет |  |  | - объект введен в эксплуатацию |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |  |  |
| 10. | Перебуривание артезианских скважин №45168/89 и №5/92 водозабора г. Мосты с модернизацией водоводов | 3 917,98 руб. – областной бюджет | 3 917,98 руб. – областной бюджет |  |  | - получено заключение государственной экспертизы ПСД |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |  |  |
| 11. | Капитальный ремонт с модернизацией бани по переулку Северному, 7 в городе Мосты | 24 045,23 руб. – областной бюджет | 24 045,23 руб. – областной бюджет |  |  | - получено заключение государственной экспертизы ПСД |
|  | отв. Скоробогатый С.В. |  |  |  |  |  |
| 12. | Претензионно- исковая работа | Население: просроченная задолженность на 01.01.2022г. – 46,34 тыс. руб. Население: просроченная задолженность на 01.12.2022г. – 66,36 тыс. руб. (+43,2 % с начала 2022 года) Население: собираемость платежей за ЖКУ: начислено за ноябрь месяц: 403,91 тыс. руб. оплачено за ноябрь месяц: 389,55 тыс. руб. (96,4%) |  |  |  | -выслано 53 уведомления нанимателям жилых помещений о возможности прекращения предоставления ЖКУ; - оплата через кассу должниками: 3 чел. на сумму 941,33 руб.; |
|  | отв. Данцевич А.Н. |  |  |  |  |  |
|  | отв. Шнырин А.Г. | Всего просроченная задолженность на 01.01.2022г. – 181,37 тыс. руб. Всего просроченная задолженность на 01.12.2022г. – 127,16 тыс. руб. (-29,4% с начала 2022 года), в т.ч.: - коммунальные услуги 68,70 тыс. руб.; - с/х организации – 31,72 тыс. руб. в т.ч.: - коммунальные услуги 3,59 тыс. руб.; - бюджетные организации – 2,09 тыс. руб., в т.ч.:- коммунальные услуги 1,75 тыс. руб.; |  |  |  | – направлено 34 претензии о неисполнении договорных обязательств на сумму 88870,97 руб.; - подано 3 заявления о возбуждении приказного производства на сумму 2837,70 руб.; - направлено 1 требование кредитора на сумму 2493,46 руб. |

Главный инженер Мостовского РУП ЖКХ                                                                Г.В.Грико