- ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении основных видов работ и показателей по Мостовскому РУП ЖКХ за период с 27.12.2021г. по 31.12.2021г.

| № п/п | Наименование работ | Задание | Выполнение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала года |  |  | в т.ч. за отчетный период |
| 1. | Обращения граждан | Поступило: обращений заявок | 66(2020 год -62) 6426 Выполнено в срок – 6423 (2020 год –4667) |  |  | - 1 на рассмотрении –1 на контроле – 4 просрочено – 0 - 131 выполнено – 128 просрочено – 0 в работе - 3 |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |  |  |
|  | Капремонт жилфонда | 1 816 562,57 руб. в т.ч. 703 548,77 руб. - отчисления населения; 1 113 013,81 руб. - местный бюджет Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта – 9179,1м.кв. | Оплачено: 1 815 782,43 руб. в т.ч.: 1 112 233,66 руб. – за счет районного бюджета 703 548,77 руб. – за счет отчислений населения Введено в эксплуатацию общей площади жилых домов после капремонта – 9179,1м.кв. |  |  |  |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт жилфонда | 120 784,00 руб.- местный бюджет в т.ч.: текущий ремонт подъездов многоквартир-ных жилых домов – 10 ед. ремонту и (или) реконструкция придомовых территорий – 27 ед. | Выполнено: 103 895,03 руб. Оплачено: 107 258,32 руб. - 10 ед. - 27 ед. |  |  | - ремонт подъездов №4 ж.д. №20 по ул. Ленина, №1, №2 ж.д. №19а по ул. Советской в г. Мосты; |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |  |
| 4. | Капремонт благоустройства | 419 675,00 руб. – местный бюджет | Выполнено: 216 506,82 руб. |  | Оплачено: 216 506,82 руб. |  |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |  |
| Мосты - | Текущее содержание объектов благоустройства | 1 655 677,00 руб– местный бюджет в т.ч.: - текущее благ-во – 620 677,00 руб. - содержание дворовых территорий – 154 000,00 руб. - содержание дорог –305 000,00 руб. - уличное освещение – 576 000,00 руб. | Выполнено: 1 510 952,35 руб.: - 592 441,77 руб. - 100 878,19 руб. - 503 409,31 руб. - 314 223,08 руб. |  | Оплачено: 1 526 709,06 руб. - 603 610,44 руб. - 103 860,34 руб. - 504 487,54 руб. - 314 750,74 руб. | - монтаж световой иллюминации по ул.Советской; - санитарная рубка деревьев в урочище Михайловка г. Мосты – 12 м3; - уборка снега и посыпка ПСС улиц, проездов и тротуаров г. Мосты; |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |  |
| 6. | Заготовка топлива: - дрова - щепа - опилки | 6500 пл. м3 24000 пл. м3 300 м3 | 6471 пл. м3 15032 пл. м3 284 пл. м3 | - Б.Озерки – 1817 пл. м3 - Пацевичи –1939 пл. - Лунно - 970 пл. м3 - Дубно - 1220 пл. м3 - М. Правые– 179 пл. м3 - Мосты – 71 пл. м3 - склад Мосты – 887 пл. м3 - Мосты – 15032 пл. м3 - Мосты – 284 пл. м3 |  | - 7 пл. м3 - 75 пл. м3 - 96 пл. м3 - 48 пл. м3 - 19 пл. м3 - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 - 429 пл. м3 - 0 пл. м3 |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |  |
| 7. | Замена тепловых сетей | 3100 м 1 065 667,17 руб. в т.ч.: 691 667,17 руб. – областной бюджет 374 000,00 руб. – республиканский бюджет | 3100 м Освоено: 1 065 667,17 руб. Оплачено: 1 065 667,17 руб. |  |  |  |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |  |
| 8. | Строительство станции обезжелезивания аг.Милевичи, д.Мальковичи, д..Мосты Левые Мостовского района | (аг. Милевичи) 103 622,14 ( в том числе 43 622,14 руб.- областной бюджет, 60 000,00 руб. – республиканский бюджет). (д. Мальковичи) 71 790,34 ( в том числе 21 790,34 руб.- областной бюджет, 50 000,00 руб. – республиканский бюджет). (д. Мосты Левые) 125 259,03 ( в том числе 55 259,03 руб.- областной бюджет, 70 000,00 руб. – республиканский бюджет). | Оплачено: 103 622,14 руб. в т.ч. 43 622,14 руб.- областной бюджет, 60 000,00 руб. - республиканский бюджет; Оплачено: 71 790,34 руб. в т.ч. 21 790,34 руб. - областной бюджет, 50 000,00 руб.- республиканский бюджет; Оплачено: 98 659,03 руб. в т.ч. 55 259,03 руб.- областной бюджет; 43400,00 руб.- республиканский бюджет; |  |  | - объект сдан в эксплуатацию 30.09.2021; - объект сдан в эксплуатацию 30.08.2021; - объект сдан в эксплуатацию 29.10.2021; |
|  | Отв. Боровский В.Н. |  |  |  |  |  |
| 9. | Модернизация сетей водоснабжения по улицам Школьной, Мира, Озерной в агрогородке Гудевичи Мостовского района | 84 035,91 руб.- областной бюджет | Оплачено: 84 035,91 руб.- областной бюджет |  |  | - объект сдан в эксплуатацию 03.12.2021 |
|  | Отв. Боровский В.Н. |  |  |  |  |  |
| 10. | Перебуривание артезианских скважин №45168/89 и №5/92 водозабора г. Мосты с модернизацией водоводов | 37 494,78 руб.- областной бюджет | 37 494,78 руб.- областной бюджет |  |  | - прохождение государственной экспертизы ПСД; |
|  | Отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |  |
| 11. | Капитальный ремонт с модернизацией бани по переулку Северному, 7 в городе Мосты | 72 172,47 руб.- областной бюджет | 72 172,47 руб. –областной бюджет |  |  | - прохождение государственной экспертизы ПСД; |
|  | Отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |  |
| 10. | Претензионно- исковая работа | Население: просроченная задолженность на 01.01.2021г. – 41,35 тыс. руб. Население: просроченная задолженность на 01.12.2021г. – 69,89 тыс. руб. (+69,0 % с начала 2021 года) Население: собираемость платежей за ЖКУ: начислено за ноябрь месяц: 365,46 тыс.руб. оплачено за ноябрь месяц: 359,87 тыс.руб. (98,5%) |  |  |  | - оплата через кассу должниками: 2 чел. на сумму 97,26 руб.; |
|  | отв.ЗубриновичО.О. |  |  |  |  |  |
|  | отв. Шнырин А.Г. | Всего просроченная задолженность на 01.01.2021г. – 205,65 тыс. руб. Всего просроченная задолженность на 01.12.2021г. – 249,85 тыс. руб. (+21,5% с начала 2021 года), в т.ч.: - коммунальные услуги 124,73 тыс. руб.; - с/х организации – 128,07 тыс. руб. в т.ч.: - коммунальные услуги 35,28 тыс. руб.; - бюджетные организации – 1,83 тыс. руб., в т.ч.:- коммунальные услуги 1,83 тыс. руб.; - ЖСПК – 1,35 тыс.руб. |  |  |  | – направлено 36 претензий о неисполнении договорных обязательств на сумму 177 142,12 руб.; - оформлена 8 исполнительных надписей на сумму 57 780,00 руб.; - направлено 5 заявлений о возбуждении приказного производства на сумму 70976,12 руб. |

Главный инженер Мостовского РУП ЖКХ                                                                Г.В.Грико