**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по улучшению в системах питьевого водоснабжения и водоотведения**

**в Дубненском сельском совете Мостовского района**

**Общая информация:**

Наименование сельского совета: Дубненский

Число населенных пунктов, входящих в состав сельского совета: 19

Перечень населенных пунктов, входящих в состав сельского совета: а.г. Дубно, а.г. Хартица, д. Неман, д. Заполье, д. Сухиничи, д. Сорочицы, д. Ковшово, д. Черлена, д. Казаковцы, д. Княжеводцы, д. Лавно, д. Мазоново, д. Миклашовцы, д. Огородники, д. Плодовая, д. Ревки, д. Русиновцы, д. Савинка, д. Черленка

Сколько проживает людей в сельском совете: 2283

в том числе, детей до 14 лет 238:

Сколько домохозяйств в сельском совете: 1127

Число централизованных систем питьевого водоснабжения: 6

в том числе, обслуживаемых ЖКХ: 5

Численность населения, обслуживаемое централизованными системами питьевого водоснабжения: 1796

в том числе, детей до 14 лет: 227

Число домохозяйств, обслуживаемых централизованной системой питьевого водоснабжения: 771 ЖКХ + 42 Филиал Дубно

Число централизованных систем водоотведения: 1

в том числе, обслуживаемых ЖКХ: 1

Численность населения, обслуживаемое централизованными системами водоотведения: 403

Число домохозяйств, обслуживаемых централизованными системами водоотведения: 171

**Приоритетные проблемы в системах питьевого водоснабжения и водоотведения, выявленные в ходе анализа:**

1. Повышенное содержание железа, несоответствие воды гигиеническим нормативам по органолептическим показателям в отдельных централизованных системах питьевого водоснабжения.
2. Недостаточная протяженность централизованных систем питьевого водоснабжения
3. Отсутствие систем централизованного водоотведения в населенных пунктах, обеспеченных СПВ
4. Износ водопроводной сети существующей системы централизованного питьевого водоснабжения
5. Износ очистных сооружений системы водоотведения
6. Нерешённость вопросов безопасного функционирования индивидуальных очистных сооружений сточных вод (отсутствие, негерметичность существующих, отсутствие механизмов контроля за безопасным вывозом сточных вод)
7. Уязвимость индивидуальных систем водоснабжения (несоблюдение требований по размещению колодцев, туалетов, хозяйственных построек, негерметичность выгребных ям)
8. Отсутствие систематического контроля безопасности питьевой воды индивидуальных источников водоснабжения.
9. Низкий уровень информированности населения о безопасной эксплуатации индивидуальных систем водоснабжения и водоотведения.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Оценочная стоимость реализации мероприятия** | **Населенный пункт** | **Примечание**  ***(при необходимости)\**** |
| **Мероприятия технического характера (строительство, реконструкция и т.д.)** | | | | |
| 1. | Строительство станции обезжелезивания воды | 45 000 рублей | д. Заполье,  д. Сухиничи, д. Сорочицы, | **Предлагается заявить на конкурс инициатив**  (обоснование прилагается) |
| 2. | Реконструкция очистных сооружений на централизованной системе водоотведения | 96 000 рублей | агрогородок Дубно |  |
| 3. | Замена участков водопроводной сети с профилактическими целями | по мере необходимости в рамках текущей эксплуатации, планово  Ответственные за проведение: ЖКХ | а.г. Дубно, а.г. Хартица, д. Заполье, д. Сухиничи, д. Сорочицы, д. Неман |  |
| 5. | Строительство индивидуальных скважин в случае значительного понижения уровня грунтовых вод (взамен колодцев) | Ответственные за проведение: население, собственники | д. Черлена, д. Казаковцы, д. Савинка, д. Русиновцы |  |
| 6. | Увеличение протяженности водоотводяшей сети | 1 п. м. - 100 руб. | а.г. Дубно, а.г. Хартица |  |
| 7. | Систематический контроль технического состояния водонапорных башен. Покраска, текущий ремонт в случае необходимости. |  | д. Сухиничи, д. Сорочицы |  |
| **Организационные мероприятия** | | | | |
| 1. | Регулярная чистка и дезинфекция колодцев | Ответственные за проведение: собственники колодца | Все населенные пункты сельского совета |  |
| 2. | Регулярная промывка канализационной сети с целью исключения заторов | по мере необходимости в рамках текущей эксплуатации, планово  ответственные: ЖКХ | а.г. Дубно, а.г. Хартица |  |
| 3. | Усиление общественного контроля за транспортными средствами, осуществляющими вывоз сточных вод в части соблюдения требований законодательства | В инициативном порядке  Ответственные за проведение: общественные организации, старосты и т.д. | Все населенные пункты сельского совета |  |
| **Работа с населением** | | | | |
| 1. | Рекомендовать жителям подключаться к центральному водопроводу | в рамках текущей работы  ответственные за проведение: ЖКХ | а.г. Дубно, а.г. Хартица, д. Заполье, д. Сухиничи, д. Сорочицы, д. Неман |  |
| 2. | Информационная работа с населением по вопросам:  - требования к безопасному содержанию колодцев (размещение, оборудование, очистка, дезинфекция, правильность применения удобрений и агрохимикатов рядом с колодцем);  - необходимость осуществления регулярного контроля качества воды в индивидуальных шахтных колодцах;  - необходимость кипячения колодезной воды при сильных ливнях и при таянии снега, подозрении на ухудшение качества воды, либо использования альтернативных источников (упакованная вода, фильтры для очистки воды);  - требования к безопасному содержанию и обустройству туалетов (герметичности), утилизации отходов жизнедеятельности:  - необходимости устройства индивидуальных местных систем сбора и очистки сточных вод, правильного обращения с ними. | В рамках текущей работы  Ответственные за проведение: учреждения госсаннадзора, ЖКХ, | Все населенные пункты |  |
| 3. | Проведение мониторинга качества воды в колодцах, например с использованием экспресс-тестов | в инициативном порядке  Ответственные за проведение: сельские советы совместно с МОО Экопартнерство | д. Ковшово, д. Черлена, д. Казаковцы, д. Княжеводцы, д. Лавно, д. Мазоново, д. Миклашовцы, д. Огородники, д. Плодовая, д. Ревки, д. Русиновцы, д. Черленка |  |
| 4. | Рекомендовать жителям подключаться к централизованным системам водоотведения | в рамках текущей работы  Ответственные за проведение: ЖКХ | а.г. Дубно, а.г. Хартица |  |
| **Работа с организациями, осуществляющими деятельность, оказывающую потенциальное воздействие на системы и источники водоснабжения** | | | | |
| 1. | Информационная работа с сельскохозяйственными предприятиями, осуществляющими деятельность в пределах 2-3 поясов ЗСО по соблюдению режимов, повышению степени соблюдения режимов применения пестицидов и агрохимикатов | в рамках текущей работы  Ответственные за проведение: ЖКХ, учреждения госсаннадзора | а.г. Дубно, а.г. Хартица, д. Заполье, д. Сухиничи, д. Сорочицы, |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Приложения:** | **I.** | cводная информация по системам питьевого водоснабжения и водоотведения в Дубненском сельском совете Мостовского района; |
|  | **II.** | детальный анализ по всем населенным пунктам сельского совета – 20 приложений. |

**Подготовлено:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Председатель Дубненского сельского исполнительного комитета** | Лис Анатолий Федорович |  |
| **Управляющий делами Дубненского сельского исполнительного комитета** | Широкая Галина Николаевна |  |

**ПРИЛОЖЕНИЕ I**

**Сводная информация по системам питьевого водоснабжения и водоотведения**

**в Дубненском сельском совете Мостовского района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Название населенного пункта** | **Численность населения в населенном пункте** | | | | | | **Число домохозяйств** | | | |
| **всего** | **в т.ч. детей до 14 лет** | **обслуживаемого централизованными системами** | | | | **всего** | **в т.ч. имеющихдетей**  **до 14 лет** | **обслуживаемых** | |
| **водоснабжения (ЦСПВ)** | | **водоотведения (ЦСВО)** | | **ЦСПВ** | **ЦСВО** |
| **всего** | **в т.ч. детей до 14 лет** | **всего** | **в т.ч.**  **детей до 14 лет** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | а.г Дубно | 859 | 123 | 825 | 123 | 379 | 36 | 392 |  | 374 | 131 |
|  | д. Заполье | 211 | 20 | 190 | 13 | - | - | 196 | 17 | 57 | - |
|  | Д. Казаковцы | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
|  | Д. Княжеводцы | 18 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
|  | Д. Ковшово | 74 | 5 | 36 | 5 | - | - | 48 | 3 | 22 | - |
|  | Д.Лавно | 57 | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - |
|  | Д. Мазоново | 11 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - |
|  | Д. Миклашовцы | 22 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
|  | Д. Неман | 127 | 12 | 101 | 12 | - | - | 70 | 7 | 70 | - |
|  | Д. Огородники | 23 | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - |
|  | Д. Плодовая | 16 | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - |
|  | Д. Ревки | 16 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
|  | Д. Русиновцы | 10 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - |
|  | Д. Савинка | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
|  | Д. Сорочицы | 29 | 3 | 24 | 3 | - | - | 18 | 2 | 13 | - |
|  | Д. Сухиничи | 173 | 11 | 88 | 11 | - | - | 89 | 8 | 65 | - |
|  | а.г. Хартица | 537 | 60 | 498 | 60 | - | - | 235 |  | 192 | 44 |
|  | Д. Черлёна | 31 | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - |
|  | Д. Черлёнка | 63 | 4 | 34 | - | - | - | 30 | 4 | 20 | - |
| **ИТОГО:**  ***(сумма по столбцам):*** | | **2144** | **238** | **1796** | **227** |  |  | **1127** | **41** | **813** | **171** |