**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по улучшению в системах питьевого водоснабжения и водоотведения**

**в Мостовском сельском совете Мостовского района**

**Общая информация:**

Наименование сельского совета: **Мостовский**

Число населенных пунктов, входящих в состав сельского совета: **24**

Перечень населенных пунктов, входящих в состав сельского совета: агрогородки - Микелевщина, Мосты Правые; деревни - Большие Степанишки, Бояры, Голынка, Дашковцы, Деньковцы, Короли, Кривульки, Кульшичи, Лопатичи, Ляда, Малые Степанишки, Мальковичи, Мосты Левые, Новинка, Новосёлки, Олешевичи, Осовляны, х.Оступ, Рыбаки, Синевичи, Тельмуки, Шевчики.

Сколько проживает людей в сельском совете: **3901**

в том числе, детей до 14 лет: **520**

Сколько домохозяйств в сельском совете: **1670**

Число централизованных систем питьевого водоснабжения: **9**

в том числе, обслуживаемых ЖКХ: **9**

Численность населения, обслуживаемое централизованными системами питьевого водоснабжения: **2894**

в том числе, детей до 14 лет: **411**

Число домохозяйств, обслуживаемых централизованной системой питьевого водоснабжения: **1141**

Число централизованных систем водоотведения: **2**

в том числе, обслуживаемых ЖКХ: **2**

Численность населения, обслуживаемое централизованными системами водоотведения:  **133**

Число домохозяйств, обслуживаемых централизованными системами водоотведения: **59**

**Приоритетные проблемы в системах питьевого водоснабжения и водоотведения, выявленные в ходе анализа:**

1. Высокое содержание железа в централизованных системах водоснабжения.
2. Недостаточная протяженность централизованных систем питьевого водоснабжения
3. Отсутствие систем централизованного водоотведения в населенных пунктах, обеспеченных СПВ
4. Износ водопроводной сети существующей системы централизованного питьевого водоснабжения
5. Износ очистных сооружений системы водоотведения
6. Нерешённость вопросов безопасного функционирования индивидуальных очистных сооружений сточных вод (отсутствие, негерметичность существующих, отсутствие механизмов контроля за безопасным вывозом сточных вод)
7. Уязвимость индивидуальных систем водоснабжения (несоблюдение требований по размещению колодцев, туалетов, хозяйственных построек, негерметичность выгребных ям)
8. Отсутствие систематического контроля безопасности питьевой воды индивидуальных источников водоснабжения
9. Низкий уровень информированности населения о безопасной эксплуатации индивидуальных систем водоснабжения и водоотведения.

| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Оценочная стоимость реализации мероприятия** | **Населенный пункт** | **Примечание**  ***(при необходимости)\**** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия технического характера (строительство, реконструкция и т.д.)** | | | | |
| **1.** | Строительство станции обезжелезивания воды | 90 000 руб. | агрогородок Микелевщина  д. Мосты Левые, д. Мальковичи | **Предлагается заявить на конкурс инициатив**  (обоснование прилагается) |
| **2** | Подключение ул.Школьной и ул.Лесной к центральному водопроводу, к башне Мостовского РУП ЖКХ – 1 км | 1 метр погонный - 100 руб. | агрогородок Микелевщина | Предлагается заявить на конкурс инициатив  (обоснование прилагается) |
| **3.** | Реконструкция очистных сооружений на централизованной системе водоотведения | 2 х 100 000 руб. | а.г. Микелевщина, а.г. Мосты Правые |  |
| **4.** | Замена участков водопроводной сети с профилактическими целями | по мере необходимости в рамках текущей эксплуатации, планово  Ответственные за проведение: ЖКХ | все населенные пункты  (Мосты Правые, Микелевщина, Мальковичи, Деньковцы, Кульшичи, Большие Степанишки, Малые Степанишки) |  |
| **5.** | Строительство индивидуальных скважин в случае значительного понижения уровня грунтовых вод (взамен колодцев) | Ответственные за проведение: население, собственники | Бояры, Голынка, Дашковцы, Новосёлки, Синевичи, Тельмуки, Шевчики |  |
| **6.** | Увеличение протяженности водоотводяшей сети | 100 руб./ 1 м.п. | а.г. Мосты Правые, а.г. Микелевщина |  |
| **7.** | Строительство централизованной системы водоотведения и очистных сооружений сточных вод в населенных пунктах, обеспеченных системой питьевого водоснабжения. |  | Мальковичи, Деньковцы, Кульшичи, Большие Степанишки, Малые Степанишки, Ляда, Мосты Левые |  |
|  | Замена водонапорной башни | 2 х 25000 руб. | д. Деньковцы, д. Мальковичи |  |
| **Организационные мероприятия** | | | | |
| **1.** | Регулярная чистка и дезинфекция колодцев | Ответственные за проведение: собственники колодца | Все населенные пункты сельского совета |  |
| **2.** | Регулярная промывка канализационной сети с целью исключения заторов | по мере необходимости в рамках текущей эксплуатации, планово  ответственные: ЖКХ | а.г. Мосты Правые, а.г. Микелевщина |  |
| **3.** | Усиление общественного контроля за транспортными средствами, осуществляющими вывоз сточных вод в части соблюдения требований законодательства | В инициативном порядке  Ответственные за проведение: общественные организации, старосты и т.д. | Все населенные пункты сельского совета |  |
|  | Проведение дезинфекции водонапорной башни после работ по очистке |  | а.г. Микелевщина, а.г. Мосты Правые, д. Деньковцы, д. Малые Степанишки, д. Мальковичи, д. Мосты Левые |  |
| **Работа с населением** | | | | |
| **1.** | Рекомендовать жителям подключаться к центральному водопроводу | в рамках текущей работы  ответственные за проведение: ЖКХ | Мосты Правые, Микелевщина, Мальковичи, Деньковцы, Кульшичи, Большие Степанишки, Малые Степанишки |  |
| **2.** | Информационная работа с населением по вопросам:  - требования к безопасному содержанию колодцев (размещение, оборудование, очистка, дезинфекция, правильность применения удобрений и агрохимикатов рядом с колодцем);  - необходимость осуществления регулярного контроля качества воды в индивидуальных шахтных колодцах;  - необходимость кипячения колодезной воды при сильных ливнях и при таянии снега, подозрении на ухудшение качества воды, либо использования альтернативных источников (упакованная вода, фильтры для очистки воды);  - требования к безопасному содержанию и обустройству туалетов (герметичности), утилизации отходов жизнедеятельности:  - необходимости устройства индивидуальных местных систем сбора и очистки сточных вод, правильного обращения с ними | В рамках текущей работы  Ответственные за проведение: учреждения госсаннадзора, ЖКХ, | Все населенные пункты |  |
| **3.** | Проведение мониторинга качества воды в колодцах, например с использованием экспресс-тестов | в инициативном порядке  Ответственные за проведение: сельские советы совместно с МОО Экопартнерство | Населенные пункты по отдельному перечню |  |
| **4.** | Рекомендовать жителям подключаться к централизованным системам водоотведения | в рамках текущей работы  Ответственные за проведение: ЖКХ | Населенные пункты по отдельному перечню |  |
| **Работа с организациями, осуществляющими деятельность, оказывающую потенциальное воздействие на системы и источники водоснабжения** | | | | |
| **1.** | Информационная работа с сельскохозяйственными предприятиями, осуществляющими деятельность в пределах 2-3 поясов ЗСО по соблюдению режимов, повышению степени соблюдения режимов применения пестицидов и агрохимикатов | в рамках текущей работы  Ответственные за проведение: ЖКХ, учреждения госсаннадзора | Все населенные пункты |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Приложения:** | **I.** | cводная информация по системам питьевого водоснабжения и водоотведения в Мостовском сельском совете Мостовского района; |
|  | **II.** | детальный анализ по всем населенным пунктам сельского совета – 24 приложения. |

**Кем подготовлено:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ФИО** | **Должность** | **Подпись** |
| Рогацевич Людмила Генриковна | Председатель Мостовского сельского совета |  |
| Найда Марина Ивановна | Старший инспектор |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**ПРИЛОЖЕНИЕ I**

**Сводная информация по системам питьевого водоснабжения и водоотведения**

**в Мостовском сельском совете Мостовского района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Название населенного пункта** | **Численность населения в населенном пункте** | | | | | | **Число домохозяйств** | | | |
| **всего** | **в т.ч. детей до 14 лет** | **обслуживаемого централизованными системами** | | | | **всего** | **в т.ч. имеющихдетей**  **до 14 лет** | **обслуживаемых** | |
| **водоснабжения (ЦСПВ)** | | **водоотведения (ЦСВО)** | | **ЦСПВ** | **ЦСВО** |
| **всего** | **в т.ч. детей до 14 лет** | **всего** | **в т.ч. детей до 14 лет** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | А.г. Микелевщина | 395 | 46 | 269 | 24 | 57 | 10 | 177 | 24 | 114 | 24 |
|  | д. Большие Степанишки | 1142 | 185 | 895 | 185 | - | - | 408 | 150 | 347 | - |
|  | д. Бояры | 19 | 1 | - | - | - | - | 10 | 1 | - | - |
|  | д. Голынка | 10 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - |
|  | д. Дашковцы | 78 | 3 | - | - | - | - | 53 | 3 | - | - |
|  | д. Деньковцы | 174 | 19 | 40 | 10 | - | - | 91 | 10 | 24 | - |
|  | д. Короли | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
|  | Д. Кривулики | 14 | 1 | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
|  | Д. Кульштчи | 133 | 15 | 128 | 6 | - | - | 71 | 4 | 64 | - |
|  | Д. Лопатичи | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
|  | д. Ляда | 135 | 15 | 135 | 15 | - | - | 58 | 15 | 58 | - |
|  | д. Малые Степанишки | 132 | 14 | 31 | 2 | - | - | 66 | 9 | 11 | - |
|  | д. Мальковичи | 212 | 31 | 107 | 23 | - | - | 90 | 27 | 45 | - |
|  | д. Мосты Левые | 333 | 42 | 309 | 42 | - | - | 155 | 31 | 144 | - |
|  | а.г. Мосты Правые | 1003 | 146 | 980 | 104 | 76 | 26 | 390 | 140 | 334 | 35 |
|  | д. Новинка | 11 | 2 | - | - | - | - | 8 | 1 | - | - |
|  | д. Новоселки | 32 | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - |
|  | д. Олешевичи | 25 | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - |
|  | д. Осовляны | 14 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - |
|  | д. Рыбаки | 5 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
|  | д. Синевичи | 15 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - |
|  | д. Тельмуки | 9 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - |
|  | д. Шевчики | 5 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
|  | х. Оступ | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| **ИТОГО:**  ***(сумма по столбцам):*** | | **3901** | **520** | **2894** | **411** | **133** | **36** | **1670** | **415** | **1141** | **59** |