**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по улучшению в системах питьевого водоснабжения и водоотведения**

**в Песковском сельском совете Мостовского района**

**Общая информация:**

Наименование сельского совета: Песковский

Число населенных пунктов, входящих в состав сельского совета: 28

Перечень населенных пунктов, входящих в состав сельского Совета: а.г. Большая Рогозница, а.г. Струбница, а.г. Пески, а.г. Зарудавье, а.г. Пацевичи, д. Белавичи, д. Борки, д. Войдевичи, д. Выгода, х.Гонората, д. Гончары, д. Доменишки, д. Дулевщина, д. Заболотье, д. Копачи, х.Крушина, д. Лавры, д. Леоновичи, д. Лихиничи, д. Логновичи, д. Малая Рогозница, д. Мижево, д. Огородники, д. Парфеновичи, д. Плебановцы, д. Самуйловичи Горные, д. Самуйловичи Дольные, д. Старина

Сколько проживает людей в сельском совете: 2797

в том числе, детей до 14 лет:236

Сколько домохозяйств в сельском совете: 1367

Число централизованных систем питьевого водоснабжения: 9 (а.г. Большая Рогозница, а.г. Струбница, а.г. Пески – 2 шт., а.г. Зарудавье, а.г. Пацевичи, д. Белавичи, д. Выгода, д. Мижево)

в том числе, обслуживаемых ЖКХ: 9

Численность населения, обслуживаемое централизованными системами питьевого водоснабжения: 1540

в том числе, детей до 14 лет: 234

Число домохозяйств, обслуживаемых централизованной системой питьевого водоснабжения: 601

Число централизованных систем водоотведения: 1 (а.г. Большая Рогозница)

в том числе, обслуживаемых ЖКХ: 1

Численность населения, обслуживаемое централизованными системами водоотведения: 356

Число домохозяйств, обслуживаемых централизованными системами водоотведения: 122

**Приоритетные проблемы в системах питьевого водоснабжения и водоотведения, выявленные в ходе анализа:**

1. Недостаточная протяженность централизованных систем питьевого водоснабжения
2. Повышенное содержание железа, несоответствие воды гигиеническим нормативам по органолептическим показателям в отдельных централизованных системах питьевого водоснабжения (отсутствуют станции обезжелезивания).
3. Отсутствие систем централизованного водоотведения в населенных пунктах, обеспеченных СПВ
4. Износ водопроводной сети существующей системы централизованного питьевого водоснабжения
5. Износ очистных сооружений системы водоотведения
6. Нерешённость вопросов безопасного функционирования индивидуальных очистных сооружений сточных вод (отсутствие, негерметичность существующих, отсутствие механизмов контроля за безопасным вывозом сточных вод)
7. Уязвимость индивидуальных систем водоснабжения (несоблюдение требований по размещению колодцев, туалетов, хозяйственных построек, негерметичность выгребных ям)
8. Отсутствие систематического контроля безопасности питьевой воды индивидуальных источников водоснабжения
9. Низкий уровень информированности населения о безопасной эксплуатации индивидуальных систем водоснабжения и водоотведения.

| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Оценочная стоимость реализации мероприятия** | **Населенный пункт** | **Примечание**  ***(при необходимости)\**** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия технического характера (строительство, реконструкция и т.д.)** | | | | |
| 1. | Прокладка водовода от скважина №47034/90 в д. Мижевои соединение его с существующим водопроводом (протяженность 300 м). | ≈ 100руб./ 1 п.м. | д. Мижево |  |
| 2. | Строительство станции обезжелезивания воды | 115 000 | а.г. Пески  д. Мижево, | Предлагается заявить на конкурс инициатив  (обоснование прилагается) |
| 2. | Реконструкция очистных сооружений на централизованной системе водоотведения | 120 000 руб. | агрогородок Пацевичи |  |
| 3. | Замена участков водопроводной сети с профилактическими целями | по мере необходимости в рамках текущей эксплуатации, планово  Ответственные за проведение: ЖКХ | а.г. Большая Рогозница, а.г. Струбница, а.г. Пески, а.г. Зарудавье, а.г. Пацевичи, д. Мижево |  |
| 5. | Строительство индивидуальных скважин в случае значительного понижения уровня грунтовых вод (взамен колодцев) | Ответственные за проведение: население, собственники | д. Гончары, д. Дулевщина, д. Парфеновичи, д. Плебановцы, д. Самуйловичи Горные, д. Самуйловичи Дольные, д. Старина |  |
| 6. | Увеличение протяженности водоотводяшей сети |  | а.г. Пацевичи, а.г. Большая Рогозница |  |
| 8 | Увеличение протяженности водопроводной сети | ≈ 100 руб./м. п. | д. Малая Рогозница, а.г. Пески, а.г. Пацевичи |  |
| 9. | Замена водонапорной башни в связи с значительным физическим износом. | 25 000 руб. | д. Мижево |  |
| **Организационные мероприятия** | | | | |
| 1. | Регулярная чистка и дезинфекция колодцев | Ответственные за проведение: собственники колодца | Все населенные пункты |  |
| 2. | Регулярная промывка канализационной сети с целью исключения заторов | по мере необходимости в рамках текущей эксплуатации, планово  ответственные: ЖКХ | а.г. Пацевичи, а.г. Большая Рогозница |  |
| 3. | Усиление общественного контроля за транспортными средствами, осуществляющими вывоз сточных вод в части соблюдения требований законодательства | В инициативном порядке  Ответственные за проведение: общественные организации, старосты и т.д. | Все населенные пункты |  |
| 4 | Дезинфекция и лабораторный контроль после проведения процедуры очистки водонапорной башни | ответственные: ЖКХ | а.г. Большая Рогозница, а.г. Струбница, а.г. Пески, а.г. Зарудавье, а.г. Пацевичи, д. Белавичи, д. Мижево |  |
| **Работа с населением** | | | | |
| 1. | Рекомендовать жителям подключаться к центральному водопроводу | в рамках текущей работы  ответственные за проведение: ЖКХ | а.г. Большая Рогозница, а.г. Струбница, а.г. Пески, а.г. Зарудавье, а.г. Пацевичи, д. Мижево, д. Выгода |  |
| 2. | Информационная работа с населением по вопросам:  - требования к безопасному содержанию колодцев (размещение, оборудование, очистка, дезинфекция, правильность применения удобрений и агрохимикатов рядом с колодцем);  - необходимость осуществления регулярного контроля качества воды в индивидуальных шахтных колодцах;  - необходимость кипячения колодезной воды при сильных ливнях и при таянии снега, подозрении на ухудшение качества воды, либо использования альтернативных источников (упакованная вода, фильтры для очистки воды);  - требования к безопасному содержанию и обустройству туалетов (герметичности), утилизации отходов жизнедеятельности:  - необходимости устройства индивидуальных местных систем сбора и очистки сточных вод, правильного обращения с ними | В рамках текущей работы  Ответственные за проведение: учреждения госсаннадзора, ЖКХ, | Все населенные пункты |  |
| 3. | Проведение мониторинга качества воды в колодцах, например с использованием экспресс-тестов | в инициативном порядке  Ответственные за проведение: сельские советы совместно с МОО Экопартнерство | д. Малая Рогозница, д. Гончары, д. Дулевщина, д. Копачи, д. Парфеновичи, д. Самуйловичи Горные, д. Самуйловичи Дольные, д. Старина |  |
| 4. | Рекомендовать жителям подключаться к централизованным системам водоотведения | в рамках текущей работы  Ответственные за проведение: ЖКХ | а.г. Пацевичи, а.г. Большая Рогозница |  |
| **Работа с организациями, осуществляющими деятельность, оказывающую потенциальное воздействие на системы и источники водоснабжения** | | | | |
| 1. | Информационная работа с сельскохозяйственными предприятиями, осуществляющими деятельность в пределах 2-3 поясов ЗСО по соблюдению режимов, повышению степени соблюдения режимов применения пестицидов и агрохимикатов | в рамках текущей работы  Ответственные за проведение: ЖКХ, учреждения госсаннадзора | а.г. Большая Рогозница, а.г. Струбница, а.г. Зарудавье, а.г. Пацевичи, д. Мижево, д. Выгода |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Приложения:** | **I.** | cводная информация по системам питьевого водоснабжения и водоотведения в Песковском сельском совете Мостовского района; |
|  | **II.** | детальный анализ по всем населенным пунктам сельского совета – 28 приложений. |

**Подготовлено:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Председатель Песковского сельского исполнительного комитета** |  | Ковалевич Валентин Альбинович |
| **Управляющий делами Песковского сельского исполнительного комитета** |  | Ухналевич Елена Николаевна |

**ПРИЛОЖЕНИЕ I**

**Сводная информация по системам питьевого водоснабжения и водоотведения**

**в Песковском сельском совете Мостовского района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Название населенного пункта** | **Численность населения в населенном пункте** | | | | | | **Число домохозяйств** | | | |
| **всего** | **в т.ч. детей до 14 лет** | **обслуживаемого централизованными системами** | | | | **всего** | **в т.ч. имеющихдетей**  **до 14 лет** | **обслуживаемых** | |
| **водоснабжения (ЦСПВ)** | | **водоотведения (ЦСВО)** | | **ЦСПВ** | **ЦСВО** |
| **всего** | **в т.ч. детей до 14 лет** | **всего** | **в т.ч. детей до 14 лет** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | а.г. Пески | 504 | 42 | 115 | 42 | - | - | 252 | 29 | 81 | - |
|  | а.г. Большая Рогозница | 759 | 92 | 615 | 92 | 264 | 92 | 310 | 64 | 231 | 88 |
|  | а.г. Зарудавье, | 223 | 29 | 187 | 29 | - | - | 102 | 23 | 107 | - |
|  | а.г. Пацевичи | 388 | 24 | 324 | 24 | 92 | 5 | 160 | 16 | 103 | 34 |
|  | а.г. Струбница | 265 | 29 | 151 | 29 | - | - | 118 | 17 | 65 | - |
|  | д. Белавичи | 9 | 2 | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - |
|  | д. Борки | 14 | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - |
|  | д. Войдевичи | 17 | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - |
|  | д. Выгода | 42 | 5 | 11 | 5 | - | - | 18 | 2 | 7 | - |
|  | д. Гончары | 46 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
|  | д. Дулевщина | 20 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - |
|  | д. Заболотье | 13 | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - |
|  | д. Копачи | 50 | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - |
|  | д.Лавры | 14 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - |
|  | д. Леоновичи | 17 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - |
|  | д. Лихиничи | 17 | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - |
|  | д. Логновичи | 10 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - |
|  | д. Малая Рогозница | 64 | 4 | 13 | 4 | - | - | 42 | 2 | 7 | - |
|  | д. Мижево | 125 | 9 | 124 | 9 | - | - | 69 | 7 | - | - |
|  | д. Огородники | 13 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - |
|  | д. Парфеновичи | 61 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - |
|  | д. Плебановцы | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
|  | д. Самуйловичи Горные | 30 | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - |
|  | д. Самуйловичи Дольные | 50 | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - |
|  | д. Старина | 38 | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - |
|  | д. Доменишки | 5 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО:**  ***(сумма по столбцам):*** | | **2797** | **236** | **1540** | **234** | **356** | **97** | **1367** | **161** | **601** | **122** |